MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

1. Átvevő - Átadó adatai:

1.1. Átvevő adatai:

| Elosztói engedélyes neve: | ELMŰ Hálózati Kft. |
| --- | --- |
| Címe: | 1132 Budapest, Váci út 72-74. |
| Kapcsolattartó személy neve: | Csomáli Gábor | Telefonsz.: | 06-1-238-3145 |
| Kapcsolattartó E-mail: | gabor.csomali@elmu.hu | Fax szám: | 06-1-238-3151 |
| Számlavezető pénzintézet neve: | BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe |
| Pénzintézeti számlaszáma: | 13100007-02506380-00653480 |
| Cégjegyzék száma: | 01-09-874142 |
| Adószáma: | 13804983-2-44 |

1.2. Átadó adatai:

| Neve: | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat |
| --- | --- |
| Címe: | 1024 Budapest, Mechwart liget 1. 1277 Bp. Pf. 21. |
| Adószáma: | 15735650-2-41 |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Számlavezető pénzintézet neve: | Raiffeisen Bank Rt. |
| Pénzintézet számlaszáma: | 12001008-00201761-00100004 |
| Ügyintéző neve: | Csatádi Tamásné | Beosztása: | Beruh. üi. |
| Ügyintéző címe: | 1024 Budapest, Mechwart liget 1. | Telefonsz.: | 06-1-346-5448 |
| Ügyintéző E-mail címe: | csatadi.tamasne@masodikkerulet.hu | Tel./Fax.: | 06-1-212-4058 |

2. A megállapodás tárgya:

2.1. A munka címe:

„Budapest II. ker. Hűvösvölgy központ csomóponti térség átépítésével kapcsolatos hálózatkiváltások”

2.2. Átadó vállalja: hogy a 3. pontban részletezett közcélú hálózatot, a saját költségén, a megvalósítási feltételekben (1. sz. melléklet) foglaltak, szerint megépítteti, üzemeltetésre és vagyonjogilag térítésmentesen átadja (2. sz. melléklet).

2.3. Átvevő vállalja: hogy a 3. pontban részletezett, a megvalósítási feltételekben foglaltak, szerint megvalósított közcélú hálózatot térítésmentes üzemeltetésre és tulajdonjogilag átveszi, az átadástól számított legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti.

3. Az átvételre kerülő hálózat paraméterei:

Építés:

- A Hidegkúti út páratlan oldalán haladó Solymár alállomás Zsolt nevű 20kV-os vonalának 49513-49338 és 49513-49331 kábeles szakaszának áthelyezése a Máriaremetei út – Bátori László utca közötti nyomvonalon az új járdába kb. 2x100m nyomvonalhosszban. A gépjárműbehajtók, illetve útkereszteződések alatt védőcsőben kell elhelyezni az újonnan fektetett kábeleket.

- A Hidegkúti út 7 szám alatti ingatlant (CBA) ellátó közcélú kábel Hidegkúti út 7. és Hidegkúti út 9. közötti szakaszának kiváltása kb. 30m nyomvonalhosszban. A Máriaremetei út alatti részen védőcsőben kell elhelyezni az új kábelt.

- Az Ördögárok utca – Hidegkúti utca sarkán elbontásra kerülő köztéri óra csatlakozóvezetékét meg kell szüntetni.

- A Bátori László utcában a tervezett üzletközpont behajtójában található 231209 egyedi kulcsú oszlop áthelyezése a Bátori László utca 2. és 4. telekhatárának vonalára, a Bátori László utca 4. számú ingatlan csatlakozóvezetékének átkötése az új oszlopra.

- A Hidegkúti út páratlan oldalán kialakítandó buszöböl nyomvonalában található közcélú kisfeszültségű kábel kiváltása és áthelyezése az új járda nyomvonalába kb. 50m nyomvonalhosszban.

Bontás:

- A kiváltott kábelek kitermelése

3.1. Az átadás-átvételre kerülő berendezések mindkét Fél által elfogadott becsült bekerülési értéke:

4.000.000,- Ft + ÁFA

Az Átvevő az Átadó részére a térítésmentes átadás következtében áthárított ÁFA-t a hatályos ÁFA törvény előírásainak megfelelően kiállított és befogadható számviteli bizonylat ellenében téríti meg.

Az Átadó ÁFA visszafizetésére igényt tart, melyről az Átvevő részére számlát állít ki. (

Az Átadó ÁFA visszafizetésére nem tart igényt x.

3.2. Az átvételre kerülő hálózat mennyiségi paraméterei:

Bontás:

- Kiváltott kábelek

Építés:

- Kb 2x100m középfeszültségű földkábel

- kb. 30m+50m kisfeszültségű földkábel

- Bátori László utcában kiváltásra kerülő oszlop és csatlakozóvezeték

3.3. Térítésmentes átadás:

Jelen megállapodás aláírásával Átadó visszavonhatatlanul nyilatkozik, a fentiekben megfogalmazott létesítmény térítésmentes átadásáról.

A tulajdonjog átszállásának az időpontja a 2. sz. mellékletben foglalt jegyzőkönyv, felek képviselői által történő aláírásának napja, de a sikeres műszaki átadás átvétel esetén, a jegyzőkönyv aláírása nélkül is az eljárás jegyzőkönyvezését követő 30. nap.

3.4. A létesítés ütemezése:

Átadó nyilatkozik, hogy a létesítést az alábbi ütemezésben tervezi megvalósítani:

Tervezés kezdete:						2012. december

Vezetékjogi engedély kérelem beadása:			2014. február

Kivitelezés kezdete:						2014. április

Műszaki és térítésmentes vagyonjogi átadás dátuma:		2014. július

4. Általános feltételek:

Az 1. sz. mellékleteként csatolt megvalósítási feltételekben foglalt elvárásoknak megfelelően lehet csak a létesítést lefolytatni.

Az alábbiakban megjelölt személy megkeresése után kerülhet csak sor a munkaterület átadására és a kivitelezési munkálatok tényleges megkezdésére:

Csomáli Gábor, ELMŰ Hálózati Kft.

Beruházási osztály 1132 Budapest, Pf. 511

tel: 06-1-238-3145; fax: 06-1-238-3151; e-mail: gabor.csomali@elmu.hu;

5. Jótállás:

Az Átadó garantálja, hogy az átadott berendezések, illetve bármely részük mentesek minden felismerhető és rejtett hibától, így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól, beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfelelőségéből, a szerelési, gyártási technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibákat is. (3. sz. melléklet). Jelen szerződés aláírásával Átadó visszavonhatatlanul az Átvevőre engedményezi a szerződéseiből fakadó, a létrehozott műhöz fűződő jótállási jogosultságait, és erről a szerződött partnereit is köteles értesíteni.

6. Záró rendelkezések:

A szerződésben foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal megerősítik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv., ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, valamint a villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 76/2011. (XII.21.) NFM rendelet előírásai, e rendelet alapján kiadott 868/2011 számú MEH határozat és az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a jelen szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerződés rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodás, a felek aláírásával jön létre és lép hatályba.

Mellékletek: 	1. sz. melléklet: Megvalósítási feltételek

2. sz. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv

3. sz. melléklet: Megállapodás jótállási kötelezettség vállalásáról

…………………, …………... ……………	…………………, …………... ……………

………………………………	………………………………	………………………………

………………	………………	………………

………………	………………	………………

Átadó	Átvevő	Átvevő

1. sz. melléklet

Megvalósítási feltételek

Az Átadó (beruházást megvalósító) feladata:

- Költségviselés:

A beruházó vállalja, hogy a megvalósítandó közcélú hálózatot, a következő  feltétek szerint, saját költségén kell megépítteti  (engedélyezéssel, kártalanítással, bejegyeztetéssel, és megvalósítással kapcsolatos összes költség), és az üzembe helyezés napján üzemeltetésre és vagyonjogilag térítésmentesen átadja az ELMŰ Hálózati Kft-nek. . A tervezés megkezdése előtt megállapodásban kell rögzíteni az elkészülő hálózat vagyonjogi átadásával kapcsolatos részleteket.

- Tervezés:

A beruházás kiviteli tervdokumentációját az ELMŰ Hálózati Kft.-nél minősített tervezővel kell elkészíttetni, a szükséges engedélyeket be kell szerezni.

Az átadás-átvételre kerülő elosztó hálózat tekintetében a tervezés és a kivitelezés során – az ELMŰ Hálózati Kft.-nél a standard anyaglistában nyilvántartott anyagokat kell alkalmazni.

- Engedélyeztetés:

Hálózatot létesíteni csak jogerős vezetékjogi engedély alapján lehet. Ehhez a törvényi előírás szerinti engedélyezési dokumentációkat – plusz egy példányt – elkészíttet és – az engedély megkérése érdekében – az elosztó hálózati engedélyes képviselőjének ELMŰ Zrt. ? (Beruházási osztály) átadja.

    - Az eljárások lefolytatása során gondosodik a használati jogi, kártalanítási szerződések megkötéséről, a szerzett jogok – pl. vezetékjog, használati jog – földhivatali bejegyeztetéséről.

    - Az eljárási díjakat közvetlenül megfizeti.

    - A kivitelezés megkezdése előtt a jogerős engedélyekkel rendelkező kiviteli tervdokumentáció 4 példányát átadja.

    - A Vezetékjogi engedélyezési eljárásra a törvény a Hivatal  részére 45 munkanapot biztosít.

    - Az engedélyezés költségeit  az Átadó viseli.

- Kivitelezés:

A kivitelezést az ELMŰ Hálózati Kft.-nél minősített kivitelezővel, az összes jogerős engedély birtokában, a munkaterület átadás-átvétel megtörténte után kezdhető meg. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyeket, bejelentéseket, megállapodásokat, kártalanításokat megszerzi, elvégzi.

Garanciát vállal a munka megkezdését követően a legrövidebb befejezésre és az előírás szerinti megvalósulási dokumentáció átadására.

- A munkaterület átadás-átvételre meghívja az Átvevő műszaki minőségi ellenőrét.

- A feszültségmentes munkaterület biztosítását a kivitelezőnek a munkavégzés előtt minimum 60 nappal kell megkérnie.

- Átvevő részére biztosítja a folyamatos műszaki minőségi ellenőrzést.

- Az üzembe helyezéshez szükséges eljárások lefolytatásáról gondoskodik (munkavédelmi szemle, műszaki átadás-átvétel).

- Gondoskodik róla, hogy a műszaki átadás – átvételi eljáráson a 382/2007. (XII.23.) kormányrendeletben írt üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok a tervező és a kivitelező részéről átadásra kerüljenek.

- Gondoskodik a térítésmentes hálózat átadás-átvétel lebonyolításáról, a mellékelt jegyzőkönyvvel.

- Jótállás:

Az Átadó garantálja, hogy az átadott berendezések, illetve bármely részük mentesek minden felismerhető és rejtett hibától, így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól, beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfelelőségéből, a szerelési, gyártási technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibákat is.

Átvevő feladata:

- A vezetékjogi engedélyezési eljárás alá vont munka, illetve használati jog alapítás esetében, valamint a műszaki átadás – átvételt követő üzemeltetési engedélyezési eljárás esetében, mint engedélyes az átadott – törvényi előírásokban rögzített módon elkészített – engedélyezési dokumentációt, ellenőrzi, és megküldi az engedélyező hatóságnak.

- Az eljárások lefolytatása során a szükséges mértékben részt vesz:

- tervjóváhagyás

- részletes ütemterv jóváhagyása

- hálózat tulajdonosi műszaki minőség ellenőrzés, kiviteli tervdokumentációban előírt mennyiségi és minőségi ellenőrzés

- feszültségmentesítések, kikapcsolások előkészítése és végrehajtása

- a kivitelezési munkák koordinálása a saját érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben

- a kivitelezés során észlelt hibákról, és hiányosságokról az Átadó értesítése építési naplón keresztül

- az elkészült létesítmény átvétele, üzemeltetésre

- A közcélú hálózatot térítésmentesen vagyonjogilag és üzemeltetésre átveszi.

- A számviteli törvénynek és a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelő dokumentációk átvétele.

- A 382/2007. (XII.23.) kormányrendelet szerint az  üzemeltetési engedélyezési eljárást lefolytatatja.

…………………, …………... ……………	…………………, …………... ……………

………………………………	………………………………	………………………………

Átadó	Átvevő	Átvevő

2. sz. melléklet

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Térítésmentes átadás keretében megvalósult beruházásról

Felvéve: ………………………………………………

Jelen lévők:

Átvevő:

Neve: 	ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 	1132 Budapest, Váci út 72-74.

Cégjegyzék száma:	01-09-874142

Adószám: 	13804983-2-44

Bankszámlaszám: 	13100007-02506380-00653480

Számlavezető pénzintézet neve:	BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe

Átadó:

Neve:		Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 	1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Cégjegyzék száma: 	………………………………………………

Adószám:	15735650-2-41

Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00201761-00100004

Képviseli:	dr. Láng Zsolt polgármester

Felek az alábbiakat rögzítik:

Átadó a jegyzőkönyv keltének dátumával átadja, az Átvevő térítésmentesen átveszi az Átadó által létesített és jelenleg a tulajdonát képező alábbi – a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében részletezett – hálózatot (továbbiakban: Villamos berendezések): .................................................................................................................................................................................................................................................................. (átadás tárgya)

Az átadás-átvételre kerülő berendezések mindkét Fél által elfogadott bekerülési értéke: .......................................- Ft, azaz ..................................................................................... forint.

A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételre kerülő Villamos berendezések új állapotúak, Átadó annak látható, vagy nem látható hibájáról nem tud, és az üzemeltetést akadályozó körülmények nem állnak fenn.

Az Átadó kötelezettségei:

Átadó köteles a tulajdonában lévő, az átadás-átvételre kerülő berendezésekre vonatkozó minden dokumentációt Átvevőnek tételes jegyzék alapján átadni.

Átadó kijelenti és a jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezések jogszerűen létesültek, azokkal kapcsolatban rendezetlen vagyoni kötelezettség nem áll fenn.

Az Átvevő kötelezettségei:

Átvevő kijelenti, hogy az átadás-átvételre kerülő berendezéseket, azok kivitelezését szerelését megvizsgálta és azok új, üzemképes állapotban kerülnek átadásra.

A beépített berendezések listáját a melléklet tartalmazza.

Mellékletek: 	Üzembe helyezési okmány, tárgyi eszköz karton, számlaösszesítő

Megvalósulási terv

Jótállás

Átadási dokumentáció

…………………, …………... ……………	…………………, …………... ……………

………………………………	………………………………	………………………………

Átadó	Átvevő	Átvevő

3. sz. melléklet

Megállapodás jótállási kötelezettség vállalásáról

Amely létrejött egyrészről a(z)

Neve: 	ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 	1132 Budapest, Váci út 72-74.

Cégjegyzék száma:	01-09-874142

Adószám: 	13804983-2-44

Bankszámlaszám: 	13100007-02506380-00653480

Számlavezető pénzintézet neve:	BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe

a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a(z)

Neve:	………………………………………………

Székhely: 	………………………………………………

Cégjegyzék száma:

Adószám:	………………………………………………

Bankszámlaszám:	………………………………………………

a továbbiakban mint Vállalkozó, 	………………………………………………

harmadrészről a(z)

Neve:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 	1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Cégjegyzék száma:	………………………………………………

Adószám:	15735650-2-41

Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00201761-00100004

a továbbiakban mint Beruházó között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

- Előzmények

Vállalkozó és Beruházó között ……………………-án létrejött Vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) jött létre a (tárgyi munka megnevezése) megvalósítására.

Jelen megállapodás a fent nevezett kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó által vállalt jótállási feltételeket rögzíti.

- Megállapodások

Az Átadó garantálja, hogy az átadott berendezések, illetve bármely részük mentesek minden felismerhető és rejtett hibától, így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól: beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfelelőségéből, valamint szerelési és gyártási technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibákat is.

Vállalkozó a Szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokra és leszállított berendezésekre 24 hónap jótállást vállal, mely időszak …………………… dátumtól kezdődik.

A Vállalkozónak a jótállási időszak alatt bármely hibáról szóló értesítés kézhezvétele után hat (6) órán belül meg kell jelennie a helyszínen a meghibásodás okának feltárására és kettő (2) napon belül a Megrendelő részére el kell készítenie az általa javasolt programot az elhárításra, amelyet csak a Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően lehet elvégezni.

A Megrendelő a hiba felfedezését követően azonnal értesíteni köteles a Vállalkozót, ismertetve az hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. A Megrendelő minden tőle ésszerűen elvárható lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó részére annak érdekében, hogy az észlelt hibát a Vállalkozó megvizsgálhassa és az elhárításra javaslatot tehessen, vagy azt elvégezhesse.

Ha a Vállalkozó ésszerű időn belül, ami semmiképpen nem lehet több a hibáról szóló értesítést követő hét (7) napnál több, nem kezdi meg a hiba, vagy a hiba következtében a Szerződés szerint szállított és a Megrendelőnek átadott berendezésekben okozott kár orvoslásához szükséges hiba feltárását, vagy kijavítását, a Megrendelő a Vállalkozónak küldött írásbeli értesítést követően a Vállalkozó kárára és költségére intézkedhet a hiba elhárítása iránt.

- Záró rendelkezések

A megállapodásban foglaltakat a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják és aláírásukkal megerősítik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályaiban foglaltak az irányadóak, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényre, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényre.

Jelen megállapodás, a felek aláírásával jön létre, lép hatályba, és a 2. pontban írt határidőtől számított 24 hónap elteltével szűnik meg.

…………………, …………... ……………

………………………………	………………………………	………………………………

Megrendelő	Vállalkozó	Beruházó