………… sz. napirend

Előterjesztve: Költségvetési Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. június 30-i rendes ülésére

Tárgy: A Budapest II. ker., Szabadság u. 23. szám (hrsz: 52168) alatt meglévő Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Könyvtárépülete átalakításának, bővítésének, felújításának beruházási célokmánya

Készítette:

………………………………......

Keszei Zsolt irodavezető

Egyeztetve:

………………………………..............

Szigetiné Bangó Ildikó irodavezetővel

………………………………

Dankó Virág alpolgármesterrel

Látta:		 ………………………………

dr. Szalai Tibor jegyző

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A II. kerületi Szabadság út 23. szám alatti Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium épületegyüttese több ütemben épült. Az iskolaépület 1963-ban épült 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel, melyhez egy szélesebb nyaktaggal kapcsolódik egy öltözőblokk és egy kisebb tornaterem. Az eredeti épület bővítése 1973-ban valósult meg egy 20.000 kötetes könyvtárral, mely épületrész egy kisebb nyaktaggal kapcsolódik a főépülethez.

Az új épületszárny, mely szintén földszint + emelet + tetőtér kialakítású, a Szabadság utca - Kökény utca felőli telekrészen létesült. Az új épületrészhez szintén nyaktaggal kapcsolódik a tornacsarnok és a kétszintes öltözőblokk.

Az épület komplex akadálymentesítésére az Önkormányzat pályázatot nyújtott be és a KMOP- 4.5.3-2009-0041 számú, a ”Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium komplex akadálymentesítése” pályázaton 30 000 e Ft támogatást nyert el. A komplex akadálymentesítés kivitelezési munkái 2010-ben megvalósultak.

A pályázat előírásai miatt, különösen a megvalósulást követő 5 éven belül, a fenntarthatóság feltételeinek biztosítására a bővítésnek is teljesítenie kell a komplex akadálymentesítés követelményeit.

Az épületegyüttes régi épületrészében a „Gyermekek Háza” sajátos nevelési igényű, 1-8. évfolyamos tanulók oktatása, nevelése folyik. Emellett a testi, érzékszervi fogyatékkal élő (mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült), enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók integrációja is megvalósulhat. Az oktatásnak szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy a korábbi évekhez képest a kiemelkedő és a gyenge képességű gyerekek száma jelentősen nőtt, míg az átlagos képességű réteg egyre szűkebb. Fentiek alapján szükséges az iskolán belül ezen oktatási-nevelési módszer kiemelt támogatása.

A tervezett beruházás előkészítése a 2010. évben indult és két változatra, a jelenlegi földszintes épületrész átalakítására és bővítésére, továbbá emeletráépítéssel történő bővítésre készült tanulmányterv. A két változat közül a hosszú távon is megfelelő, emeltráépítéses alternatíva került elfogadásra.

Az építési beruházás műszaki tartalma:

Az átalakítást követően a nyaktag és könyvtárépület földszintjének alapterülete 274.94 m2, az emelet nettó alapterülete 283.72 m2 lesz.  A bővítés önálló tűzszakaszként kerül kialakításra. Az épülethez önálló, 13 férőhelyes telken belüli parkoló létesül.

Az átalakítás során az épületegyüttes könyvtárrészének földszintjén a Gyermekek Háza új, 20 fős tanárija, egy könyvtár helyiség, egy 25 fős tanterem, egy nyelvi terem 12-16 fő részére, egy szociális blokk és egy akadálymentes WC kerül kialakításra.

Az épület új emeleti szinttel történő bővítésével az emeleten 3 db tanterem, egy fejlesztő terem, valamint egy nagyobb méretű szociális blokk, benne akadálymentes WC és fürdő létesül. A bővítés miatt a parkolási mérleg alapján 13 db új parkoló kialakítására van szükség telken belül. Elhelyezésre kerül továbbá egy mozgássérült parkoló is.

A beruházás magában foglalja a könyvtár épületrészének teljes épületgépészeti és elektromos felújítását. Gyengeáramú munkálatok keretében új tűzjelző hálózat, vagyonvédelmi rendszer, telefon- és internethálózat kerül kiépítésre.

Jelen előterjesztés tárgyát képező Beruházási célokmány, melyben részben tényszámok szerepelnek, a tervezői költségvetésen alapul és tartalmazza a meglévő könyvtárépület felújítása, átalakítása, emeletráépítése beruházás egyéb járulékos költségeit is. A tervezői költségvetésben az új tantermek bútorozására, első beszerzésére egy keretösszeg került meghatározásra.

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának szabályairól szóló 8/1998. (II.26.) rendelete (továbbiakban: beruházási rendelet) 11-12.§-ai alapján beruházási célokmányt kell készíteni, melynek jóváhagyására a 13.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogosult.

A beruházás tárgyévi és 2012. évi fedezetét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) rendelet, 15. tábla III. G Általános Iskola Nappali rendszerű oktatás 4. „Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium Könyvtárépület átalakítása” megnevezésű sora biztosítja bruttó 221 586 eFt kerettel.

A Költségvetési Bizottság az előterjesztést a 2011. június 20-ai ülésén tárgyalja és a képviselő-testületi ülésen ismerteti az üggyel kapcsolatos álláspontját és döntését.

#### HATÁROZATI  JAVASLAT

A Képviselő-testület elfogadja a Budapest II. ker., Szabadság u. 23. sz. (hrsz:52168) alatti  Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Könyvtárépülete átalakításának, bővítésének, felújításának, komplex akadálymentesítésének és parkolók kialakításának a határozat melléklete szerinti beruházási célokmányát bruttó 224 398 ezer Ft összeggel.

Felelős: 	polgármester

Határidő: 	Célokmány elfogadására: azonnal

Végrehajtásra: 2012. április 30.

(A döntés meghozatala egyszerű többségű szavazati arányt igényel.)

Budapest, 2011. június 10.

Dr. Láng Zsolt

Polgármester

# Határozat melléklete

# BERUHÁZÁSI CÉLOKMÁNY

## a II. kerületi Önkormányzati beruházásokra

1) Beruházás megnevezése:	A Klebelsberg  Kuno Általános Iskola és Gimnázium	meglévő iskolaépülete könyvtár épületrészének átalakítása, bővítése, komplex akadálymentesítése, parkolók kialakítása

2) A beruházás telepítési helye:			Bp. II. ker., Szabadság u. 23. sz. (hrsz 52168)

3) Beruházó megnevezése és címe:			Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)

4) A beruházás jóváhagyott mutatói:

a) A beruházás jellemző kapacitás adatai:

Az átalakítást követően a nyaktag és könyvtárépület földszintjének alapterülete 274.94 m2, az emelet nettó alapterülete 283.72 m2 lesz. A bővítés önálló tűzszakaszként kerül kialakításra. Az épülethez önálló, 13 férőhelyes, telken belüli parkoló létesül.

A beruházás magában foglalja a könyvtár épületrészének teljes épületgépészeti és elektromos felújítást. Gyengeáramú munkálatok keretében új tűzjelző hálózat, vagyonvédelmi rendszer, telefon- és internethálózat kerül kiépítésre.

b) Teljes költség előirányzata:

(tartalékkal és ÁFA-val)  Ft	        		224 398 ezer Ft

c)  Megvalósítás időtartama:

kezdés éve:						2011.

befejezés éve:						2012.

5)	A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

6)	Megvalósult beruházás üzemeltetője:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

7)	A beruházás módja (új építés, bővítés,

átalakítás, rekonstrukció, egyéb)		bővítés-átalakítás, korszerűsítés , komplex akadálymentesítéssel

8)	A kivitelező kiválasztásának módja a

Közbeszerzési törvény figyelembevételével:  általános, egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárással

9) 	A beruházást jóváhagyó testület:		  az Önkormányzat Képviselő-testülete

10)	A beruházás jóváhagyásának kelte, száma:

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II.18.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

A beruházási célokmány a szöveges ismertetővel együtt érvényes.

Budapest, 2011.június 30.

.………………………………….

polgármester

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Könyvtárépülete átalakítása, bővítése, felújítása

Budapest II. ker., Szabadság u. 23. sz. (hrsz: 52168)

eFt

| # Sor sz. | Megnevezés | 2010. év | 2011.év | 2012.év | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tervezés, tényszám | 2 250 | 6 650 |  | 8 900 |
| 2. | Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés |  | 5 313 |  | 5 313 |
| 3. | Építés: Meglévő iskolai könyvtárépület bővítése, átalakítása, emeletráépítése, komplex akadálymentesítése és organizáció |  | 153 547 |  | 153 547 |
| 4. | Bútorok, eszközök első beszerzése |  |  | 11 758 | 11 758 |
| 5. | Nettó beruházás összesen: | 2 250 | 165 510 | 11 758 | 179 518 |
| 6. | 25 % ÁFA | 563 | 41 377 | 2 940 | 44 880 |
| 7. | Bruttó beruházás összesen: | 2 813 | 206 887 | 14 698 | 224 398 |
| 8. | Tartalék |  | 0 |  | 0 |
| 9. | Beruházás mindösszesen: | 2 813 | 206 887 | 14 698 | 224 398 |