………………(sz.) napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület 81/2013. (IV. 16.) számú határozatának módosítása

Készítette: ……………...…………………………..

Károlyi Helga

kabinetvezető

Egyeztetve: …………………………………………

Dankó Virág

alpolgármester

Látta: ………………………………………………

dr. Szalai Tibor

jegyző

# A napirend zárt ülésen
 történő tárgyalást nem igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2013. (IV. 16.) határozatával döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Programja keretében kiírt, labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázaton való indulásról. A projekt megvalósítási helyszíne a Budapest, II. kerület Szabadság utca – Párás utca – Áchim András utca – Kadarka utca által határolt terület.

Az 1 db nagyméretű műfüves és 3 db kisméretű műfüves sportpálya kivitelezését az MLSZ végzi, a kivitelezés megkezdésekor azonban megállapítást nyert, hogy a kisméretű pályák eredeti tervek szerinti elhelyezésének megtartása esetén a szükséges földmunkák aránytalanul nagy költséggel járnának, így új kitűzési pontok kerületek meghatározásra. (1. melléklet) Az e szerinti talajviszonyok jelentősen megkönnyítik a megvalósítást, illetőleg elhagyhatóvá válnak azok a tereprendezéssel kapcsolatos munkálatok, amelyek mind időben, mind a rendelkezésre álló költségvetési források alapján késleltethetnék az átadást.

A kispályák által lefedett új helyrajzi számok a következők:

Futsal 1. -   hrsz.: 51791, 51794, 51786

Futsal 2. -   hrsz.: 51762, 51763

Futsal 3. -   hrsz.: 51761, 51762, 51763, 51764

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 81/2013. (IV. 16.) számú határozatában foglalt, „A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai” tekintetében hozott döntését az alábbiak szerint módosítja:

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:

51751

51753

51754

51755

51756

51757

51758

51759

51760

51786 (Mészégető utca),

51787

51788

51789

51791

51794

51762

51763

51761

51764

A határozat egyebekben változatlan marad.

Felelős:	polgármester

Határidő:	2013. november 15.

/A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazati arány szükséges./

Budapest, 2013. október 22.

Dr. Láng Zsolt

polgármester

1. melléklet