……………(sz.) napirend

# E L Ő T E R J E S Z T É S

# A Képviselő-testület 2013. április 30-i rendes ülésére

Tárgy: A Budapest II. ker. Törökvész u. 22-24. szám alatti (hrsz.: 12621/1), meglévő bölcsődeépület kapacitásbővítése, átalakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése II. ütemének   kivitelezési munkáira kiírandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges pénzeszköz biztosítása a 2013. évre

Készítette:	………………………

Keszei Zsolt

Beruházási és Városüzemeltetési irodavezető

……………………….

Szigetiné Bangó Ildikó

Pénzügyi irodavezető

Egyeztetve:	……………………….

Dankó Virág

alpolgármester

Látta:	……………………….

dr. Szalai Tibor

jegyző

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest II. Törökvész u. 22-24. sz. (hrsz.: 12621/1), meglévő bölcsődeépület kapacitásbővítése, átalakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése munkáinak előkészítését a Beruházás és Városüzemeltetési Iroda elvégezte.

A fenti munkákra vonatkozó, a Budapest XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat IX-11/2012 számon, 2012. március 7-én kiadott építési engedély határozata 2012. április 12-én emelkedett jogerőre.

A tervezett beruházás részt vett a KMOP-4.5.2-11-0004 számú, „ Győztes csapatot építünk- férőhelybővítés a Törökvész Úti Bölcsődében ”című pályázaton, melyen nyert. A pályázaton az elfogadott elszámolható összköltség 169 332 656 Ft, az elfogadott támogatás intenzitás 90 %.

Az építési beruházás két ütemre bontott kivitelezési tervdokumetációját az Archinform Team Kft. készítette el. 2012-ben elkészültek az I. ütem munkái, vagyis a külön külső bejárattal rendelkező alagsori szerelőpince azbesztmentesítése megtörtént. Az elvégzett kivitelezési munka vállalási díja netto 37.842.915,- Ft volt.

A II. ütemben tervezett felújítási, korszerűsítési munkák a szerelőszint azbesztmentesítését követően problémamentesen elvégezhetők. A kivitelezési munkák a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdhetők.

A kiviteli tervek alapján készített költségbecslés szerint a beruházás befejezésének teljes, az eszközbeszerzéseket, közmű-munkarészeket és egyéb járulékos költségeket is magában foglaló összege 67 066 eFt-tal haladja meg a 2011.év végén tervezett összegeket. A felmerült többletigény a 2012. évi szabad pénzmaradvány terhére biztosítható.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15.számú tábla I/A/8/a sorában szereplő „Törökvész út 18. - bölcsődei kapacitásbővítés” feladathoz szükséges bruttó 67 066 eFt összegű többletforrást a 2012. évi szabad pénzmaradvány terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	polgármester

Határidő: 	költségvetési rendelet módosítása: 2013. június 30.

A döntés meghozatala minősített többségű szavazást igényel.

B u d a p e s t, 2013. április 29.

Dr. Láng Zsolt

polgármester