……sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. április 26-i rendes ülésére

Tárgy: TÉR_KÖZ pályázat keretében megvalósuló város-rehabilitációs projekt együttműködési megállapodásának módosítása.

Készítette: ……………...…………………………..

Szentirmai-Zöld Máté

társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató

Egyeztetve: …………………………………………

Dankó Virág

alpolgármester

Látta:         …………………….……………………

dr. Szalai Tibor

jegyző

…………………….……………………

dr. Murai Renáta igazgató

Jegyzői Igazgatóság

# A napirend zárt ülésen
 történő tárgyalást nem igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros Önkormányzata a 441/2017.(IV.5.) számú Főv.Kgy. határozatával döntött arról, hogy a II. Kerületi Önkormányzat részére az „Adyliget park megújítása” című város-rehabilitációs projektre 235 millió forint vissza nem térítendő támogatást hagy jóvá, majd a 958/2017.(VI.21.) számú Főv.Kgy. határozattal rögzítette a támogatás alapját képező kulcsfontosságú projektelemeket, és ennek megfelelően 2017. szeptemberében sor került a Támogatási Szerződés előkészítését szolgáló Együttműködési Megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésén döntött a TÉR_KÖZ pályázaton való részvételről, 2017. április 27-i ülésén pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvalósításhoz szükséges, bruttó 165 000 eFt önerőt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében biztosítja. A költségvetésben a szükséges forrás rendelkezésre áll.

2018 januárjában Önkormányzatunk az Együttműködési Megállapodásban rögzített, a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó határidő módosítását kezdeményezte a Fővárosnál, hivatkozva az elhúzódó partnerségi egyeztetésekre (a tervezési terület ugyanis érinti a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében álló erdőterületet) és a széleskörű társadalmi egyeztetés érdekében lebonyolított, fél évig húzódó, 7 fordulós közösségi tervezésre.

Az Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását 2018. február 21-én elfogadta a Fővárosi Közgyűlés. Ennek értelmében a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételek (részletes költségvetés; kiviteli terv, hatósági hozzájárulások; vagyis a Pályázati Felhívás 8.2. pontja szerinti dokumentumok benyújtása) 2018. október 31-ig teljesíthetőek, a Támogatási Szerződés legkésőbb 2018. december 31-ig történő megkötése érdekében.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodás 1. számú módosításnak aláírásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, az adyligeti park felújítását célzó, TÉR_KÖZ elnevezésű város-rehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges – jelen határozat mellékletét képező – Együttműködési Megállapodás 1. számú módosításának aláírására a véglegesítéshez esetlegesen szükséges technikai jellegű módosításokkal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 30.

/A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazati arány szükséges./

Budapest, 2018. április 17.

dr. Láng Zsolt

polgármester