……….. (sz.) napirend

# E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2020. június 25-i rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Fővárosi Önkormányzattal kötendő feladathoz kötött pénzeszköz átadásáról

szóló megállapodásról

Készítette: ……………………………………

dr. Silye Tamás

jogi osztályvezető

Keszei Zsolt

beruházási igazgató

Egyeztetve: …………………………………..

Varga Előd-Bendegúz

alpolgármester

Látta:	        ……………………………….

dr. Szalai Tibor

jegyző

………………………..

dr. Murai Renáta

jegyzői igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében megjelenítette 2.468.100 ezer Ft összegben a Széna tér tervezési és kivitelezési feladat teljes költségét elemekre bontott ütemezéssel.

Az első ütem az elbontott buszpályaudvar és környezetének rendezése lenne. A beruházás ezen üteme részben a II. Kerületi Önkormányzati tulajdonban, részben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő területen valósul meg.

Az ütemezett megvalósításon felül a tervezett építészeti elemek költségoldalról való átgondolása javasolt, a II. Kerületi Önkormányzat pedig további igényeket jelzett a Főváros fele az első ütem kialakításával kapcsolatban, ami további tervezési munkák szükségességét jelentik. Mindezek alapján az első ütem megvalósítását a II. Kerületi Önkormányzat kívánja megvalósítani, tekintettel arra is, hogy a beruházás túlnyomórészt a tulajdonában álló ingatlanrészeken fog létesülni. A megvalósításhoz a Fővárosi Önkormányzat 750 millió Ft-ot biztosítana a II. Kerületi Önkormányzat számára a Fővárosi Önkormányzatnál folyamatban lévő tervezési feladat egyidejű lezárásával.

A Fővárosi Önkormányzat az alábbi műszaki tartalommal támogatja a feladat megvalósítását:

- Az elkészült tervekben szereplő, vagy ahhoz hasonló mennyiségű, cca 3800 m2 minőségi térburkolat építése, a főbb gyalogos és kerékpáros közlekedési irányokat az elkészült tervek szerint megtartva, a beruházás elvégzéséhez kapcsolódó közműépítési feladatokkal együtt.

- Törekedni kell a minél nagyobb zöldfelület kialakítására, és amennyiben szükséges, a burkolt felületek nagysága kismértékben csökkenthető.

- A tervezett forgalomtechnikai kialakítást, akadálymentesítést biztosító elemeket meg kell tartani, illetve módosítás esetén a közútkezelővel való egyeztetés szükséges.

- Legalább 10 db kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló és további nem fedett tárolók szükségesek, a BKK Zrt-vel és együttműködési megállapodásban rögzített partnerével, a Magyar Kerékpáros klubbal egyeztetve.

- Új közvilágítási rendszer kiépítése szükséges.

- A tervezett köztér és zöldfelület végleges kialakítását a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetni szükséges. Megtartandó köztéri elemek:

  - Városfalat visszaidéző installáció (például eltérő burkolatban való megjelenítés)

  - Vízjáték

  - Kitelepülést, rendezvényeket segítő jet-vill akna

  - Minőségi utcabútorok

  - Meteorológiai állomás, metró szellőzők megjelenésének építészeti eszközökkel való esztétikusabbá tétele

  - A lehető legnagyobb zöldfelület és fa mennyiség

A feladat megvalósításának tervezett kezdési időpontja: 2020. szeptember 1.

- A feladat befejezésének tervezett időpontja: 2021. december 31.

- A II. Kerületi Önkormányzat a Feladat megvalósítását követően vállalná, hogy külön megállapodás keretében ellenérték nélkül, térítésmentesen átruházza és aktiválásra átadja a Főváros tulajdonában álló ingatlanokon megvalósult beruházásokat azzal, hogy legkésőbb 2022. március 31. napjáig elkészíti a feladat pénzügyi és szakmai beszámolóját a Fővárosi Önkormányzat felé.

A Fővárosi Önkormányzat a fejlesztési forrás összegét az alábbi ütemek szerint utalná át a II. Kerületi Önkormányzat részére.

- rész: 2020. év: 200.000.000 Ft (a kivitelezésre irányuló eredményes közbeszerzési eljárásról való tájékoztatást követően 8 napon belül)

- rész: 2021. év:

- 2021. március 31. napjáig: 275.000.000.Ft

- 2021. augusztus 31. napjáig: 275.000.000 Ft

A II. Kerületi Önkormányzatnak vállalnia kell a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget a Fővárosi Önkormányzat felé.

Fent előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat elfogadására!

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest II. kerület Széna tér és kapcsolódó fejlesztési munkák megvalósítása tekintetében a kölcsönös feladatellátás elősegítése érdekében Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal kötendő, jelen határozat mellékletét képező megállapodásban kívánják rendezni mindazon feltételeket, melyek összehangolt fejlesztési feltételeket biztosítanak mindkét önkormányzat számára a beruházás megvalósítása érdekében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodása aláírására az esetlegesen szükséges technikai jellegű módosításokkal történő kiegészítéseket követően.

Felelős:	Polgármester

Határidő:	2020. július 31.

(A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazati arány szükséges!)

Budapest, 2020. június 22.

Őrsi Gergely

Polgármester