………sz. napirend

# Előterjesztve: Költségvetési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

- A Képviselő-testület 2021. június 24-i rendes ülésre

Tárgy: TÉR_KÖZ pályázat keretében megvalósuló város-rehabilitációs projekt Támogatási Szerződésének aláírása

Készítette: ……………...……………………..

Keszei Zsolt

igazgató, Beruházási Igazgatóság

Egyeztetve: ……………………………………

dr. Varga Előd Bendegúz

alpolgármester

……………………………………

Annus Béláné

igazgató, Gazdasági Igazgatóság s.k.

Látta: …………………………………………

dr. Szalai Tibor

jegyző

……………………………………

dr. Silye Tamás

igazgató, Jegyzői Igazgatóság

# A napirend zárt ülésen
 történő tárgyalást nem igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „TÉR_KÖZ 2018” című város-rehabilitációs pályázaton - „Közösségi Liget megvalósítása” című projekttel - történő részvételről a Képviselő testület 151/2018.(VI.21.) számú határozatában döntött.

A Fővárosi Közgyűlés 2018. szeptember 26-i ülésén hozott döntése alapján a „Közösségi Liget megvalósítása” projekt 300 millió forint támogatásban részesül.

A pályázat keretében kerül sor a Máriaremetei út – Szabadság utca – Kadarka utca – Áchim András utca által határolt önkormányzati tulajdonú, sportcélú ingatlan-együttes környezeti, tájépítészeti rendezésére, közösségi hasznosítására, ezen belül is elsősorban az ún. Közösségi Liget megvalósítására a Máriaremetei út – Szabadság utca által határolt területen.

Az Együttműködési Megállapodás aláírásra került 2019. január 21-én, amely tartalmazta a megvalósítandó kulcsfontosságú projektelemeket:

- meglévő futókör nyomvonalának kibővítése,

- meglévő kültéri fitnesz park kibővítése,

- kerékpáros KRESZ tanpálya létesítése,

- játszótér létesítése,

- terepplasztika és kiülő-helyek létesítése,

- egyedi tervezésű bútorok kihelyezése,

- sportterek létesítése: ping-pong és sakkasztalok, pétanque-, röplabda- és focipályák,

- klubhelyiség és rendészeti jelenlétet biztosító pavilon épület létesítése,

- növénytelepítés.

A Közösségi Liget kialakítása projekt kivitelezését és az 1806/2018. (XII.23.) Korm.határozat alapján a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felhasználásával megvalósuló a pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezése és környezetének megújítása projekt kivitelezési munkáit egy beruházás keretében kívánjuk megvalósítani.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás várhatóan 2021. június közepén kerül lezárásra. A legkedvezőbb ajánlat szerinti kivitelezési költségek és megvalósítási ütemterv ismeretében indulhatott el a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése.

A projekt az építési tevékenységek mellett nem beruházás jellegű, szemléletformálási, társadalmasítási tevékenységet is tartalmaz. Folyamatban van a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírása, amely az alábbi tevékenységek elvégzését foglalja magába:

- kiadvány készítése

- sajtóközlemények, sajtóanyag készítése

- weboldal készítése

- vizuális dokumentáció készítése (foto dokumentáció, videofilm)

- a projekt során megvalósításra kerülő rendezvények megszervezése és lebonyolítása

- tájékoztató tábla elkészítése.

A Támogatási Szerződés véglegesítése jelenleg folyamatban van. Budapest Főváros Önkormányzata felé jóváhagyásra benyújtásra kerültek a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek.

A TÉR KÖZ pályázat keretében megvalósuló Közösségi Liget kialakítása projekt összköltsége bruttó 479.095.156,- Ft. A Főváros által biztosított 300.000.000,- Ft támogatáshoz a II. Kerületi Önkormányzat bruttó 179.095.156,- Ft önerőt biztosít, melyből az előkészítés költségei korábbi években kifizetésre kerültek.

Az önerő biztosításához szükséges forrás rendelkezésre áll a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. sz. tábla I/A/1. v) sorában jóváhagyott „TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása” jogcímen.

A kivitelezési munkák a szerződéskötést követően indulnak.

Az érvényben lévő Együttműködési Megállapodás alapján a Projekt befejezési határideje: 2022. december 15.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés aláírásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, a „Közösségi Liget megvalósítását” célzó, TÉR_KÖZ 2018 elnevezésű város-rehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges - jelen határozat mellékletét képező - Támogatási Szerződés aláírására, a véglegesítéshez esetlegesen szükséges technikai jellegű módosításokkal.

Felelős:	Polgármester

Határidő: 	2021. december 31.

Budapest, 2021. június 16.

Őrsi Gergely

polgármester

- határozat melléklete

Ügyiratszám: FPH… /… - … /…….

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton nyert támogatás felhasználására, a 2019. 01. 21 napján kelt és 2019. 12. 12. napján, valamint 2020.10.22. napján módosított Együttműködési Megállapodás alapján kötendő

- Támogatási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester,

mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Székhely: 				1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Törzskönyvi azonosítószám:		735638

Statisztikai számjel:			15735636-8411-321-01

Adószám: 				15735636-2-41

Pénzforgalmi számlaszám:		11784009-15490012-10010000

másrészről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím:  1277 Budapest 23, Pf. 21

Székhely: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Törzskönyvi azonosítószám: 735650

Statisztikai számjel: 15735650-8411-321-01

Adószám: 15735650-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00201761-00100004

Aláírásra jogosult képviselője:	Őrsi Gergely polgármester

Támogató és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között a „Közösségi Liget megvalósítása” című pályázat megvalósítására a mai napon az alábbi tartalommal:

- Előzmények

  - Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A” program: Közterületek komplex megújítása, valamint „B” program: Közösségi célú városrehabilitációs programok tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre Kedvezményezett a Képviselő-testülete 151/2018.(VI.21.) számú határozatával elfogadott,  FPH059/1004-1-2018 számon iktatott pályázatot nyújtott be. A 790/2018.(IX.26.) számú Főv. Kgy. határozat alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Szerződő Felek az FPH059/1004-5/2018 ügyiratszámú együttműködési megállapodásban, valamint az azt módosító FPH059/212-6/2019 ügyiratszámú együttműködési megállapodás 1. számú módosításában, illetve FPH059/896-2/2020 ügyiratszámú együttműködési megállapodás 2. számú módosításában (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) egyeztek meg a benyújtott pályázat alapján előkészíteni és megvalósítani kívánt kulcsfontosságú projektelemekről, és rögzítették a jelen Támogatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) elfogadásának határidejét.

  - A Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt projektrészelemek összessége (továbbiakban: Projekt) tartalmilag felöleli az Együttműködési Megállapodásban rögzített kulcsfontosságú projektelemeket, és minden további megvalósítani kívánt projektrészelemet is. A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű a Projektet érintő valamennyi olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki és pénzügyi terv és tartalom, nyilatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a pályázat mellékleteként és a Szerződés megkötéséhez szükséges részletesen kidolgozott anyagként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Szerződéshez.

  - Támogató részéről a 790/2018.(IX.26.) számú Főv.Kgy. határozat felhatalmazta a Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-testület …./……..(…..) számú határozata felhatalmazta a Polgármestert a jelen Szerződés aláírására.

- Szerződés tárgya

  - Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A jelen Szerződés tárgya a „Közösségi Liget megvalósítása” címen benyújtott pályázat alapján megvalósítani kívánt Projekt elszámolható költségeinek a Fővárosi Költségvetésben városrehabilitáció céljára elkülönített költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

  - A Projekt megvalósításának helyszíne

| Helyrajzi szám | Cím, vagy fekvés pontos körülhatárolása | Tulajdonos / Vagyonkezelő | Tulajdoni hányad |
| --- | --- | --- | --- |
| 51705/2 | 1028 Budapest, Szabadság utca 49-69. 1028 Budapest, Kadarka utca 2-14. 1028 Budapest, Áchim András utca 18-32. 1029 Budapest, Máriaremetei út 226-230. | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat | 1/1 |
| 51736 | 1029 Budapest, Máriaremetei út | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat | 1/1 |
| 54638 | 1029 Budapest, Máriaremetei út | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat | 1/1 |
| 54636/3 | 1028 Budapest, Szabadság utca | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat | 1/1 |

  - A Projektben érintett egyéb Együttműködő Partnerek mellett a fenti 2.2. pontban felsorolt Kedvezményezettől különböző tulajdonosok és vagyonkezelők is Együttműködő Partnernek minősülnek.

- A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

  - A Projekt megvalósításának kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdete a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja.

  - A Projekt befejezése és lezárása

    - A Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 15.

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott létesítmény(ek) kivitelezése befejeződött, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) véget értek, fővárosi vagyonkezelésű ingatlan esetén az 5.7.4. pont szerinti, vagyonnyilvántartási adatokban történő változás követése céljából szükséges műszaki-pénzügyi kimutatás összeállítása megtörtént, a nem beruházási elemek megvalósultak, és Kedvezményezett a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettséget – hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően – teljesítette, a szükséges jogerős hatósági engedélyeket (használatbavételi engedély, forgalomba helyezési engedély, stb.) megszerezte és az elszámolást benyújtotta A Projekt befejezési határidejéig fel nem használt támogatást a Kedvezményezett elveszíti. A pályázaton elnyert, de fel nem használt pénzeszközök a Kereten maradnak.

    - A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha Támogató a Kedvezményezett záró beszámolóját elfogadta, és az utolsó elszámolás alapján a támogatást átutalta.

  - A Projektben felmerülő költségek elszámolhatósága az 1. sz. mellékletben szereplő tevékenységi köröknek (építés és eszközbeszerzés, nem beruházási tevékenységek, előkészítés) megfelelően, az alábbiak szerint történik:

- A Projekt építési és eszközbeszerzési, valamint nem beruházási tevékenységeinek költségeinek keretében a megvalósítási időszak kezdetét - azaz a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontját - követően felmerült költségeket lehet elszámolni.

- A Projekt nem beruházási tevékenységeinek költségei keretében kizárólag a 2.2. pontban meghatározott helyszínhez szorosan kötődő projektrészelemek támogathatók. A Projekt megvalósításában résztvevő szervezetek általános működési költségei nem számolhatók el.

- A Projekt előkészítési költségeinek keretében a Pályázati Felhívás megjelenését követően felmerült költségek számolhatók el.

  - A költség felmerülésének időpontja az elszámolni kívánt számla kiállításának dátuma.

  - A támogatás terhére a 3.2.1. pontban foglalt Projekt befejezési határidejéig felmerült költségek számolhatók el, függetlenül a pénzügyi teljesítés időpontjától. A befejezési határidőt követően felmerült költségre támogatás nem folyósítható.

  - Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 3.1. és 3.2. pont szerint megvalósítja és befejezi, valamint a Projekt lezárását követő 5 éven belül a Projektben érintett, 2.2. pontban megjelölt ingatlanok nem kerülnek elidegenítésre, a létrehozott funkciókat, illetve befogadott programokat legalább 5 éven át működteti, mely működtetés igazolásaként évente szöveges, fotódokumentációval ellátott beszámolót nyújt be a Támogató részére.

- A pénzügyi elszámolás rendje

  - A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó (ÁFA-val számított) összköltsége 479 095 156 Ft, azaz Négyszázhetvenkilencmillió-kilencvenötezer-egyszázötvenhat forint az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.

Az 1. számú melléklet táblázatos formában tartalmazza a Projekt projektrészelemenkénti bruttó költségeit, támogatásra és Kedvezményezett által biztosított forrásra bontva. Az elszámolásoknál beérkező számlák a projektrészelemenként megjelölt támogatási intenzitás alapján kerülnek kifizetésre a 4.8.4. B) 3) bekezdés szerint benyújtott projektrészelemenkénti számlaösszesítő alapján, mindaddig, amíg az adott projektrészelemhez meghatározott támogatási keret ezt lehetővé teszi.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósításához szükséges, a támogatási összegen túl felmerülő valamennyi forrást biztosítja, abban az esetben is, ha a vállalt önrészt együttműködő partner bevonásával vállalta, függetlenül attól, hogy az együttműködő partner a vállalt pénzügyi hozzájárulását nem teljesíti.

  - Az 1. sz. mellékletben szereplő tevékenységi körökön belül, az azonos támogatási intenzitású projektrészelemek költségei között a Szerződés módosítása nélkül, megalapozott szakmai indokkal átcsoportosítás lehetséges a költségcsökkentéssel érintett projektrészelem költségének legfeljebb 10%-kal történő csökkentéséig, ha az átcsoportosítás valamennyi támogatott projektrészelem I. osztályú minőségben történő megvalósulását szolgálja.

  - A költség átcsoportosítást Kedvezményezett a Támogató részére írásban köteles előzetesen jelezni a negyedéves beszámoló keretében, a Szerződés 1. számú mellékletének aktualizált változatát megküldve és az átcsoportosítás szükségességét indokolva, amelyet a Támogató kapcsolattartója írásbeli nyilatkozatban 10 munkanapon belül fogad vagy utasít el.

  - Amennyiben a Projekt összköltsége növekszik, Kedvezményezett továbbra is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. Az összköltség-növekedést Kedvezményezett írásban köteles előzetesen jelezni és indokolni a negyedéves beszámoló keretében. A Szerződésben szereplő összköltség és a megnövekedett összköltség különbözetét többletköltségként kell szerepeltetni az 1. sz. melléklet benyújtásra kerülő, aktualizált változatában, a Szerződés módosítása nélkül. A többletköltség összege támogatásban nem részesül, Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a többletköltséget saját forrása terhére biztosítja.

  - Ha a Projekt teljes megvalósítása mellett az összköltsége a Szerződés megkötésekor meghatározott, és az 1. sz. mellékletben megjelölt költséghez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

  - A támogatásban részesült beruházás számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartásáról és aktiválásáról, az ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a Kedvezményezett köteles gondoskodni.

# A támogatás összege

A támogatás összege összesen legfeljebb 300 000 000 Ft, azaz  Háromszázmillió forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítás nélkül módosítja, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

  - A támogatás lehívásának feltételei

    - A megítélt támogatás kifizetése a Projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a Projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok szerint összeállított elszámolások alapján utófinanszírozással történik.

    - Támogató a Kedvezményezett részére előleget nem biztosít.

    - Kedvezményezett köteles a Szerződés hatályba lépésétől számítva negyedévente rövid szakmai beszámolót készíteni a megvalósítás előrehaladásáról, és azt eljuttatni Támogató részére a negyedév utolsó munkanapjától számított 10 napon belül, a 4.8.4. pontban leírtak szerint.

Kedvezményezett időközi kifizetési igényt a 4.8.4. pontban leírt dokumentumok beadásával, kizárólag az alábbi feltételek együttes megléte esetén nyújthat be:

- Kedvezményezett a negyedéves beszámoló keretében nyújtja be a kifizetési igényt;

- az időközi kifizetési igényben szereplő számlák támogatástartalmának összege meghaladja az 50 millió forintot;

- a 4.7. pontban rögzített támogatás összegének legalább 10%-a, azaz 30 000 000 Ft fennmarad a záróelszámolásra.

    - A negyedéves beszámoló(k) és az elszámolás(ok) keretében benyújtandó dokumentumokat kinyomtatva Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály címére kell eljuttatni, és a nyomtatottan beadott dokumentumokkal megegyező tartalommal elektronikusan a zart.budapest.hu/terkoz oldalon keresztül kell feltölteni. A zart.budapest.hu/terkoz oldalhoz Támogató regisztrációs név és kód megadásával biztosít hozzáférést Kedvezményezett részére legkésőbb az első negyedéves beszámoló benyújtását megelőzően. A feltöltéssel kapcsolatos további útmutatók a terkoz.budapest.hu honlapon elérhetőek.

A negyedéves beszámoló(k) és az elszámolás(ok) keretében benyújtandó dokumentumok az alábbiak:

- Negyedéves beszámoló keretében benyújtandó:

- a kitöltött, Kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott, adott időszakra szóló szöveges beszámoló űrlap (a kitöltendő sablon a terkoz.budapest.hu oldalon elérhető);

- fotódokumentáció (helyszínenként legalább 3-3 fotó, elektronikusan min. 300 dpi felbontásban, jpg formátumban);

- az adott időszakban a Projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések másolatai;

- a Szerződés 4.2. pontjában leírtak szerinti, szerződésmódosítást nem igénylő költségátcsoportosítás, vagy a 4.4 pont szerinti összköltség-növekedés esetén a Szerződés 1. számú mellékletének aktualizált változata;

- a Projekt ütemezésének - a 3.2.1. pontban rögzített befejezési határidőt nem érintő - módosítása esetén a Szerződés 2. számú mellékletének aktualizált változata.

- Időközi elszámolás keretében az A) részben felsoroltakon túl benyújtandó:

- a Kedvezményezett aláírásával ellátott kifizetést igénylő levél, a projektcím, és az igényelt összeg megjelölésével;

- a kitöltött, Kedvezményezett aláírásával ellátott kifizetési igény adatlap (a kitöltendő sablon a terkoz.budapest.hu oldalon elérhető);

- a kitöltött, Kedvezményezett aláírásával ellátott, tételes és projektrészelemenkénti számlaösszesítő, amellyel a Kedvezményezett felelősséget vállal azért, hogy akár a Kedvezményezett akár az együttműködő partner nevére kiállított számlák Projekten belüli elszámolása jogszerű és indokolt (a kitöltendő sablonok a terkoz.budapest.hu oldalon elérhetőek);

- az adott cím és mennyiség szerinti feladatra szóló, tételesen az alábbiak szerint kiállított és kollaudált számlák hitelesített másolati példánya (Az eredeti számlára a Kedvezményezettnek rá kell írnia: „A munka elvégzését igazolom, az összeg kifizetését javaslom." - dátum, aláírás és pecsét - valamint fel kell tüntetni, hogy a számla a „Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásának lehívása céljából benyújtásra került”. A másolati példány hiteles, ha Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett részéről meghatalmazott aláírásával látja el);

- a számla címzettjének nyilatkozata arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében ÁFA-visszatérítésre jogosult-e (amennyiben a számla címzettje ÁFA-visszatérítésre jogosult, úgy a Kedvezményezett csak az ÁFA értékével csökkentett támogatási összegre jogosult, amelyet a számlaösszesítőn fel kell tüntetnie);

- amennyiben a támogatásból megvalósuló tevékenység(ek) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik(nak), úgy a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás összegezésének másolati példánya, és Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a közbeszerzési eljárás szabályait betartotta;

- amennyiben az adott beszerzéshez nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, úgy a Kedvezményezett által lefolytatott diszkriminációmentes és a hatályos beszerzési szabályzatának megfelelő beszerzési eljárás összegezésének másolati példánya, és Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az adott eljárás szabályait betartotta;

- a vonatkozó megbízási vagy vállalkozási szerződések Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett részéről meghatalmazott aláírásával hitelesített másolata;

- amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósításába együttműködő partnereket von be, és számukra az adott projektrészelem finanszírozására szánt támogatás összegét tovább adja, a Kedvezményezett és az együttműködő partnerek közötti szerződés Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett részéről meghatalmazott aláírásával hitelesített másolata;

- a vállalkozó teljesítéséről a Kedvezményezett vagy az együttműködő partner által kiállított teljesítésigazolás;

- a vállalkozó és a Kedvezményezett vagy az együttműködő partner közötti műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolata;

- a teljesítést alátámasztó egyéb dokumentumok (pl. építési napló) szükség esetén.

- Záróelszámolás keretében az A) és B) részben felsoroltakon túl benyújtandó:

- a megfelelően kitöltött indikátor táblázat;

- rövid, 3-5 perces videofilm, amely dokumentálja a Projekt megvalósulási folyamatát, környezeti és társadalmi szempontból elért eredményeit és várható hatását;

- megvalósulási terv.

  - Az elszámolás és ellenőrzés rendje

    - A jelen Szerződés 4.8.4. pontja alapján a Kedvezményezett által összeállított elszámolás Főpolgármesteri Hivatalhoz történő beérkezését követő 45 napon belül Támogató elbírálja annak helyességét, és – hibátlan és hiánytalan elszámolási dokumentáció esetén – Támogató intézkedik a támogatás Kedvezményezett bankszámlájára történő átutalásáról.

    - Hiánypótlás esetén a Támogató az elszámolás beérkezésétől számított 10 munkanapon belül jogosult Kedvezményezettet írásban felszólítani a szükséges dokumentumok benyújtására. A hiánypótlás teljesítésére Kedvezményezettnek a kézhezvételtől számított legfeljebb 10 munkanap áll rendelkezésére. A hiánypótlás Főpolgármesteri Hivatalhoz történő beérkezésétől számított újabb 45 nap áll rendelkezésére a Támogatónak az elszámolás elbírálására és a számlaösszeg jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott százalékának a Kedvezményezett bankszámlájára történő átutalásra.

    - Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatás kifizetését megelőzően jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, amelynek keretében ellenőrzi az elszámolás keretében benyújtott dokumentáció eredeti példányát, a Projekt pénzügyi, műszaki előrehaladását.

    - A Projektet a Kedvezményezett a szakmai szabványok, szokások és előírások szerint, I. osztályú minőségben köteles megvalósítani. A Kedvezményezett a hatályos jogszabályokban definiált műszaki ellenőrt köteles alkalmazni az építkezés megfelelő színvonalának ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles a megvalósítás érdekében kifejtett tevékenysége során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani. A Támogatót a Kedvezményezett által a Projekt megvalósítására irányuló tevékenységével, a beruházási feladatok elvégzésével kapcsolatban semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli.

- Fővárosi tulajdonú, vagy fővárosi vagyonkezelésű ingatlan kezelése

A Projekt Támogató tulajdonában lévő ingatlan(oka)t érint / nem érint1, a Támogató vagyonkezelésében lévő ingatlan(oka)t érint / nem érint.

  - A Projekt a jelen Szerződés 2.2 pontjában felsorolt alábbi, Támogató tulajdonában álló ingatlan(oka)t érinti (továbbiakban: Terület):

a) Helyrajzi szám:

b) Cím, vagy fekvésének pontos körülhatárolása:

c) Támogató tulajdoni hányada:

d) Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársak megnevezése és tulajdoni hányada:

A Projekt a jelen Szerződés 2.2 pontjában felsorolt alábbi, Támogató vagyonkezelésében lévő ingatlan(oka)t érinti (továbbiakban: Terület):

e) Helyrajzi szám:

f) Cím, vagy fekvésének pontos körülhatárolása:

g) Tulajdonos:

  - A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokban a Támogató oldaláról érintett szervezeti egységek és szervezetek az alábbiak:

a) a Szerződés 12.7. pontja szerinti fővárosi kapcsolattartó, mint a Támogató szakmai ellenőrzésre jogosult képviselője

b) a…………………………………….., mint vagyongazda (továbbiakban: Vagyongazda)

c) a jelen Szerződéshez mellékelt fővárosi tulajdonosi hozzájáruláshoz (továbbiakban: Tulajdonosi Hozzájárulás) vagy legkésőbb a Terület átadás-átvételt megelőzően benyújtott üzemeltetői műszaki megfelelőségi nyilatkozat alapján meghatározott üzemeltető szervezetek (továbbiakban: Üzemeltetők)

  - Tulajdonosi Hozzájárulás

    - Támogató a tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlan(ok)ra jelen Szerződés megkötését és a kivitelezés megkezdését megelőzően Tulajdonosi Hozzájárulást adott, amely a jelen Szerződés mellékletét képezi.

    - A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt területére a jelen Szerződés hatálya alatti időszakra vonatkozóan nem köt olyan szerződést, amely a Kedvezményezettet jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésében korlátozná vagy akadályozná.

  - Terület átadás-átvétel az érintett projektrész megvalósításának kezdetén

    - A Terület átadás-átvételét megelőzően legalább 15 nappal a Kedvezményezett köteles írásban értesíteni az átadás-átvételi eljárás időpontjáról az 5.2. pontban megjelölt Támogató szakmai ellenőrzésre jogosult képviselőjét, Vagyongazdát és Üzemeltetőket.

    - Támogató a Területet kizárólag a Projekt megvalósítása érdekében adja a Kedvezményezett birtokába.

  - A kivitelezés megkezdése

    - Szerződő Felek a Terület átadás-átvételéről minden lényeges körülményt tartalmazó jegyzőkönyvet készítenek. Az átadáskor a Kedvezményezett köteles egy állapotfelvételt tartalmazó fotódokumentációt készíteni a terület átadáskori állapotról, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

    - Szerződő Felek rögzítik, hogy a birtokbaadást követően a Kedvezményezett felelős a vis maior körébe tartozó eseteken kívül minden bekövetkező – akár a Támogatón kívüli Együttműködő Partner által okozott - kárért. Kedvezményezett vállalja, hogy a Területben keletkezett károkat megtéríti.

  - Műszaki átadás-átvétel az érintett projektrész megvalósításának végén

    - A beruházást követően, 15 nappal az átadás-átvételi eljárás előtt Kedvezményezett köteles értesíteni az átadás-átvételi eljárás időpontjáról az 5.2. pontban megjelölt Támogató szakmai ellenőrzésre jogosult képviselőjét, Vagyongazdát és Üzemeltetőket. Az átadás-átvételi eljárás csak abban az esetben lehet sikeres, ha valamennyi, az 5.2. pontban megjelölt szereplő jelen van.

    - Kedvezményezett és a Támogató közötti műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén, azzal egyidőben a Kedvezményezett és a Támogató között megtörténik a birtokbavétel is.

  - Vagyonnyilvántartásba vétel

    - A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Támogató kizárólagos tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanon megvalósított Projekt, mint az ingatlan alkotórészei a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályainak megfelelően az ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerülnek, valamint a Támogató kizárólagos tulajdonában lévő forgalomképtelen nemzeti vagyonon az 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (továbbiakban: Nvt.)  6. § (1) bekezdés alapján (az Nvt. által meghatározott, itt nem alkalmazható kivételekkel) osztott tulajdon nem létesíthető.

    - Támogató tulajdonában álló ingatlan(ok) esetén Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy osztatlan közös tulajdon esetén a Projekt megvalósításával létrejövő vagyonnövekmény olyan arányban kerül a Támogató tulajdonába és az értékét a Támogató olyan mértékben aktiválja, amely arányban tulajdona az ingatlan, amelyen a vagyonnövekmény létrejön.

    - Támogató tulajdonában álló ingatlan(ok) esetén a Projekt keretében elkészült beruházást a Kedvezményezett a sikeres műszaki átadás-átvételt és birtokbavételt követően, 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) szerint, térítésmentesen adja át a Támogató részére.

    - Támogató vagyonkezelésében lévő ingatlan(ok) esetén Támogató tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósításával létrejövő vagyonnövekmény a Terület tulajdonosának tulajdonába kerül és az értékét a Terület tulajdonosa aktiválja. Kedvezményezett a birtokbavételt követő 90 napon belül a Támogató (mint vagyonkezelő) vagyonnyilvántartási adataiban történő változás követése céljából átadja a Támogató (mint vagyonkezelő) részére a létesítmények megvalósításával kapcsolatos teljes körű műszaki- és pénzügyi dokumentációt, nyilvántartásba vételi bizonylatokat, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyveket, valamint a Támogató (mint vagyonkezelő) által átadott nyilvántartási formának megfelelően feltüntetett vagyonelemeket tartalmazó, üzemeltetők aláírásával ellátott műszaki-pénzügyi táblázatokat, és közli az aktiválás dátumát és az arra a napra vonatkozó, könyv szerinti értéket, melyeket Kedvezményezett előzetesen köteles az 5.2. pontban megjelölt Vagyongazdával leegyeztetni.

5.7.5. Támogató tulajdonában álló ingatlan(ok) esetén a birtokbavételt követő 90 napon belül a vagyonnyilvántartásba történő átvétel céljából Kedvezményezett átadja a Támogató részére a létesítmények megvalósításával kapcsolatos teljes körű műszaki- és pénzügyi dokumentációt, valamint a Támogató által átadott nyilvántartási formának megfelelően feltüntetett vagyonelemeket tartalmazó táblázatokat, melyeket Kedvezményezett kötelezett az 5.2. pontban megjelölt Vagyongazdával leegyeztetni. A vagyonnyilvántartásba vételhez külön megállapodás készül, amelynek mellékletei a Kedvezményezett által kitöltött táblázatok és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, amelyen az Üzemeltetők aláírásai is szerepelnek.

5.7.6. Kedvezményezett kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy az átadott Projekt kapcsán létrejött vagyontárgy igény, per és tehermentes.

5.7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy a 4.7. pontban meghatározott támogatáson felül Támogató felé semmilyen pénzügyi ellenérték vagy költség igénye, követelése nincs, és a jövőben sem lép fel ilyennel még jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem, ide értve a támogatásból megvalósult beruházással összefüggő esetleges adó, illeték és egyéb köztartozásokat is.

  - Üzemeltetés

    - A Támogató kizárólagos tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlan, vagy osztatlan közös tulajdon esetén, a Projekt során megvalósuló létesítmények üzemeltetése a megvalósulási tervhez tartozó üzemeltetési tervlap szerint történik, melynek alapja a Tulajdonosi Hozzájáruláshoz vagy legkésőbb az 5.4. pont szerinti Terület átadás-átvételt megelőzően Támogatóhoz benyújtott kezelői üzemeltetési lehatárolási terv és az az alapján kiállításra került üzemeltetői műszaki megfelelőségi nyilatkozatok. Az üzemeltetésre való átadás a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően, az eredményes műszaki átadás-átvétel és birtokbavétel után történik.

    - Az 5.8.1. pontban foglalt esetekben Kedvezményezett vállalja, hogy az általa kötött vállalkozási szerződésekben rögzíti, hogy engedményezi az üzemeltetési tervlapban meghatározott üzemeltető számára a projektrésszel kapcsolatos szavatossági és jótállási jogokat. Ennek érdekében a Kedvezményezett biztosítja az érintett projektrész kapcsán keletkező ilyen jellegű jogosultságok gyakorolhatóságát, illetve érvényesíthetőségét, úgy, hogy a projektrész kivitelezőjével szembeni jótállási és szavatossági jogokat az átadás napjával engedményezi az üzemeltetési tervlapban meghatározott üzemeltető számára. Az engedményezés eredményeképpen az engedményes projektrészre irányuló jótállási és szavatossági jogokat jogosult közvetlenül a kivitelezővel szemben érvényesíteni.

- Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

  - Amennyiben a Projekt megvalósítása során közbeszerzési vagy egyéb beszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett vagy az együttműködő partnerek a szükséges közbeszerzési vagy egyéb beszerzési eljárásokat lefolytatják. A Kedvezményezett vagy az együttműködő partnerek által közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett felel, az esetlegesen kiszabott bírságot vagy egyéb, a szabálytalanság miatti fizetési kötelezettségét a támogatás terhére nem számolhatja el a Kedvezményezett.

  - Továbbadott támogatás esetén a Támogató jogosult megismerni az együttműködő partnerek mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzatát.

  - Amennyiben a Kedvezményezettet, vagy az együttműködő partnerét a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, az eljárás lefolytatását követően Kedvezményezettnek kötelessége a Támogató tájékoztatása a Szerződés 4.8.4. B) 6) pontjában foglaltak szerint. Amennyiben a közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződés miatt olyan költségátcsoportosítás válik szükségessé, ami a 4.2. pont szerinti feltételeknek nem tesz eleget, úgy a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni a 8. pont szerint.

- Kommunikáció, nyilvánosság

  - Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

  - Támogató jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyomdakész, digitális formátumban a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a Projekt megvalósítása során alkalmazandó kötelező arculati elemeket (pl.: logó), és az azok alkalmazásáról részletes útmutatást adó arculati kézikönyvet. Kedvezményezett kötelezettsége, hogy a Projekttel összefüggő kommunikációs tevékenysége során – valamennyi nyilvános rendezvényen, kommunikációs terméken, média-megjelenéseiben, a beruházások és közösségi programok tájékoztató és információs tábláin – alkalmazza a kötelező arculati elemeket az arculati kézikönyvben foglaltaknak megfelelően.

  - A kötelező arculati elemek mellőzése, vagy részleges alkalmazása a kommunikációra elszámolható összegekre jutó támogatás megvonását vonja maga után.

  - Kedvezményezett kijelenti, hogy a Projekttel kapcsolatos, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi alkotásokat – a negyedéves beszámolók, a záróelszámolás, illetve a folyamatos kapcsolattartás során átadott fotókat, videókat és látványterveket -  a Támogató rendelkezésére bocsátja, további Támogató általi felhasználásához (különösen többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, az átdolgozás, a kiállítás) hozzájárul, és kijelenti, hogy Támogató további ellenszolgáltatás nélkül harmadik személynek engedélyt adhat a videók, fotók és látványtervek felhasználására (különösen többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, a nyilvánossághoz közvetítésre sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítésére, az átdolgozásra, a kiállításra).

  - A Kedvezményezett a Projekt nyilvánossága kapcsán kötelezett az alábbi tevékenységek elvégzésére:

- a beruházás helyszínén, a Támogatóval egyeztetett helyen tájékoztató tábla elhelyezése a jelen Szerződés hatályba lépését követő első negyedéven belül, és a tájékoztató tábla fenntartása a Projekt megvalósulása során, illetve a Projekt befejezését követően információs tábla kihelyezése a Támogató által Kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátott arculati kézikönyvben meghatározottak szerint, legalább a fenntartási idő végéig;

- Támogatóval együttműködve egységes online és offline kommunikációs tevékenység, mind a lakosság, mind a szakma számára. Támogató megbízásából az Urban Dialog Kft. kötelezettséget vállalt a TÉR_KÖZ projektek interaktív felületen való megjelenítésére a www.budapestdialog.hu oldalon, és hozzáférést nyújtott a Kedvezményezett részére a Projekt elemző, fejlődési folyamatot követő bemutatására. Kedvezményezett vállalja, hogy aktívan részt vesz a projektkészültség alapján a feltöltött adatok frissítésében a Projekt befejezését követő fenntartási időszak végéig.

- Sajtóközlemények kiküldése a Projekt indításáról, zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

  - A Kedvezményezett köteles bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről a Támogató kijelölt szervezeti egységét (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály) írásban értesíteni, legkésőbb a rendezvény napját megelőző 10 nappal.

- Szerződésmódosítás

  - A Kedvezményezett vagy a Támogató kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is, csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály vagy a Szerződés valamely pontja eltérően rendelkezik. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Támogató részére eljuttatni.

  - A Támogató - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem beérkezését követő 45 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Szerződés módosításához a Támogató jóváhagyása szükséges, ezért az egyeztetett módosításokat a Fővárosi Önkormányzat belső eljárásrendjének megfelelően fogadhatja el. A Támogató által elkészített és elfogadott szerződésmódosítást a Kedvezményezett egyetértés esetén annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles aláírva visszaküldeni a Támogatónak.

  - A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

- változik a Projekt bármely, a célkitűzéseket befolyásoló, lényeges jellemzője;

- ha az 1. sz. mellékletben foglalt pénzügyi táblától a Szerződés 4.2. pontjában megjelölt módon túl el akar térni;

- ha Projekt befejezésének 3.2.1. pontban vállalt határideje változik.

- Támogatás folyósításának felfüggesztése

## A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha

- a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Támogató a Kedvezményezett negyedéves vagy záró beszámolóját elutasítja;

- tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt;

- a Szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a Szerződéstől történő elállást teheti szükségessé,

- a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé.

  - A felfüggesztésről a Támogató a Kedvezményezettet írásban haladéktalanul tájékoztatja, amelyben megjelöli a felfüggesztésre okot adó körülményt és a megszüntetésére kitűzött határidőt. Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

- A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

  - A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett:

- a támogatást jogszabálysértő vagy szerződésellenes módon, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, vagy

- ha a Szerződés vagy annak melléklete teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy jogszabályon alapuló kötelezettségét megszegi, annak nem tesz eleget így különösen, ha:

- a Kedvezményezett nem jelent haladéktalanul a Támogatónak bármely olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, amely által a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

- a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a Projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül sem teljesíti,

- a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,

- a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, illetve az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,

- a Kedvezményezett a Támogató szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításában megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés alapján fennálló kötelezettségét;

- amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján a Kedvezményezettnek felróható szerződés- illetve jogszabálysértés megállapítására vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért;

- a Kedvezményezett a 2.2. pontban megjelölt projekthelyszíneket a támogatási jogviszony ideje alatt vagy a Szerződés 3.6. pontjában megjelölt időszak végéig elidegeníti, vagy a létrehozott funkciókat nem tartja fenn.

  - Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni. A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított, felhasznált támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató által megjelölt bankszámlára, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A visszautalt, illetve fel nem használt támogatás a Támogató számláján elkülönített keretbe kerül.

  - Ha a Kedvezményezett a támogatást nem a jelen Szerződésben meghatározottak szerint használja fel és a Támogató az elállás jogával nem él, a Kedvezményezett köteles az arra való felszólítás kézbesítését követően a nem szerződésszerűen felhasznált összeget 30 napon belül egy összegben a jegybanki alapkamattal együtt visszatéríteni a Támogató részére.

  - Továbbadott támogatás esetén az együttműködő partnerek vonatkozásában jelen Szerződés betartásának ellenőrzése a Kedvezményezett hatáskörébe tartozik (pl. közbeszerzési kötelezettség, szerződések feltételei), valamint az együttműködő partnerek tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

- Közpénzügyi rendelkezések

11.1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy

- a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek,

- Kedvezményezett, illetve a Projektben együttműködő partnere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései alapján – a jelen szerződés megkötésének napján – átlátható szervezetnek minősül,

- Kedvezményezett, illetve a Projektben együttműködő partnere nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene nem folyik jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, Budapest Főváros Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, illetve nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás,

- nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége,

- jelen Szerződésben meghatározott pénzügyi bizonylatok, számlák jelen Szerződés szerint támogatott tartalmát más támogató felé nem számolja el.

11.2. A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék, valamint az arra jogszabályban feljogosított egyéb szervek az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik, vizsgálhatják a jelen szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további szerződéseket,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből (a továbbiakban Adatvédelmi tv.) fakadó kötelezettségének eleget téve, a Támogató a jelen Szerződés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi internetes portálján (http://www.budapest.hu),

- az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekű nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli,

- kérésre a Kedvezményezett a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan a jelen Szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban bekövetkezett változásokról írásban tájékoztatást ad, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezi.

11.3. A Kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény X. fejezete, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlával köteles eleget tenni.

- Záró rendelkezések

  - Jelen Szerződés ….. oldalon és 7 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt ….. db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.

  - Amennyiben jelen Szerződés és az Együttműködési Megállapodás rendelkezései egymásnak ellentmondanak, jelen Szerződés rendelkezését kell alkalmazni.

  - A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  - Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Projekt megvalósításába együttműködő partnert von be, úgy az együttműködő partnerrel a jelen Szerződés tartalmát megismerteti, és az együttműködő partnerrel kötött megállapodásában az együttműködő partnert kötelezi, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezően alkalmazza.

  - Amennyiben a Támogató bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül.

  - A Támogató indokolt esetben jelen Szerződésben rögzítetteken túl is jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan információt kérni (akár szóban, akár írásban), a Kedvezményezett pedig köteles azt haladéktalanul megadni az információ kérésének formájában.

  - A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára írásban rögzített módon kapcsolattartót jelölnek ki az alábbiak szerint:

Támogató részéről a kapcsolattartó:

név:	Erő Zoltán Városépítési Főosztály főosztályvezetője

cím:	1052 Budapest, Városház utca 9-11.

tel:	327-1153

email:	ero.zoltan@budapest.hu

Kedvezményezett részéről a kapcsolattartó:

név:     Keszei Zsolt beruházási igazgató

cím:	1024 Budapest, Mechwart liget 1.

tel:	346-5436

email:	keszei.zsolt@masodikkerulet.hu

A kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségükben történő változás esetén pedig haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást. A Szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat, melyet postai úton tértivevényes küldeményként kell feladni.

  - Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogató szervezet részére. A kapcsolattartó ill. Kedvezményezett azonosító adataiban bekövetkező változások nem igénylik a jelen Szerződés módosítását.

  - A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet  rendelkezései az irányadóak.

Mellékletek:

- sz. melléklet: Projekt költségvetési táblázata (sablon szerint)

- sz. melléklet: Megvalósítás ütemezése (sablon szerint)

- sz. melléklet: Tételes költségvetés kiírás, beárazott, részletes költségvetéssel

- sz. melléklet: Érintett ingatlanok eredeti, 60 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja és hiteles helyszínrajza

- sz. melléklet: A Projektben érintett ingatlanok felújítására és támogatására vonatkozó valamennyi tulajdonosi hozzájárulás (megvalósítási és fenntartási időszakra)

- sz. melléklet: Kedvezményezett nyilatkozata az államháztartásról szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelésről

- sz. melléklet: Szükséges jogerős hatósági engedélyek és nyilatkozat (sablon szerint)

- sz. melléklet: Tervdokumentáció

- sz. melléklet: Együttműködő partnerekkel kötött megállapodások

Budapest, ……………….				          Budapest, ………………

| ...................................… |  | ….......................................... |
| --- | --- | --- |
| Támogató |  | Kedvezményezett |
| Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében |  | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat |
| Karácsony Gergely Főpolgármester |  | Őrsi Gergely Polgármester |

| Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Budapest, 20………………….. ……………………………………………… Nágel Ilona Pénzügyekért Felelős Aljegyző |  |
| --- | --- |
|  | Láttam: …………………… Budapest, 2021. ……..……….. ……………………………………….. dr. Szalai Tibor jegyző |

A megfelelő kiválasztandó. Amennyiben a Projekt fővárosi tulajdonú, illetve fővárosi vagyonkezelésű ingatlant nem érint, úgy az 5. pont további alpontjai nem szükségesek.

A megfelelő beírandó: Vagyongazdálkodási Főosztály / Városigazgatóság Főosztály / Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály

Ezen melléklet kizárólag abban az esetben része a szerződésnek, amennyiben az önkormányzat a támogatást Együttműködő partnernek továbbadja.