….. sz. napirend

## E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-ei rendes ülésére

Tárgy:	2. sz. módosított megállapodás aláírása „a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztési forrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdések rendezéséről” tárgyban

Készítette: 	………………………

Keszei Zsolt

beruházási igazgató

Egyeztetve: 	………………………

dr. Varga Előd Bendegúz

alpolgármester

………………………

Annus Béláné

gazdasági igazgató

Látta:	……………………….

dr. Szalai Tibor

jegyző

……………………….

dr. Silye Tamás

jegyzői igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat között „a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztési forrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdések rendezéséről” 2021. július 21-én megállapodás került aláírásra. A megállapodásban foglaltak szerint a Széna tér fejlesztése projekt keretein belül a Széna tér megújul, az elbontott VOLÁN buszpályaudvar és környezete rendezésre kerül.

A „Széna tér rekonstrukciója” beruházást a megállapodás alapján Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított forrásból kívánja Önkormányzatunk megvalósítani.

A beruházás megvalósítási, műszaki és pénzügyi feltételeinek újragondolása eredményeként a megállapodás 1. sz. módosítása vált szükségessé, mely 2021. október 21. napján aláírásra került.

A Kerület tájékoztatta a Fővárost, hogy az átdolgozott tervek újabb módosítása vált szükségessé a Széna téren történő parkolási lehetőség biztosítása érdekében, a környező területről felmerülő lakossági és szolgáltatói igények miatt. A fenti műszaki tartalomváltozás összhangban van az eredeti megállapodás 3.1. pontjában rögzített, a Főváros által támogatott műszaki követelményekkel, azok maradéktalan teljesülését a Kerület továbbra is vállalja biztosítani.

Továbbá a Kerület tájékoztatta a Fővárost, hogy a fentiekkel összefüggésben, illetve a munkálatok elhúzódása végett a megállapodásban foglalt tervezett befejezési és elszámolási időpont módosítása is szükséges.

A Fővárosi Önkormányzat a Közgyűlés szeptemberi ülésére a megállapodás 2. sz. módosítása tárgyú előterjesztés előkészítését megkezdte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat mellékletét képező megállapodás 2. sz. módosításról szóló döntést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat között létrejövő, a Széna tér rekonstrukciója beruházás megvalósításához szükséges – a határozat mellékletét képező – Megállapodás 2. sz. módosítása dokumentum aláírására, a véglegesítéshez esetlegesen szükséges technikai jellegű módosításokkal.

Felelős: Polgármester

Határidő: Fővárosi Közgyűlés döntését követő 5 nap

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többségű szavazati arányt igényel.

Budapest, 2022. szeptember 20.

Őrsi Gergely

Polgármester

Határozati javaslat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztési forrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdések rendezéséről

2. számú módosítása

(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411- 321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192) képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester, a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros”,

másrészről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(székhely: 1024 Bp. Mechwart Liget 1., KSH statisztikai számjel: 15735650-8411-321-01 adószám:  15735650-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735650; ÁHTI azonosító: 745213; bankszámla száma: 12001008-00201761-08400009; képviseli: Őrsi Gergely polgármester), a továbbiakban: Kerület

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- Előzmények

  - Felek rögzítik, hogy 2020. július 21-én „a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztési forrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdések rendezéséről" tárgyban Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek. A Megállapodás értelmében az úgynevezett I/A ütemként a Széna tér fejlesztése (közterületi felújítások az elbontott pályaudvar és környezete vonatkozásában, a továbbiakban: Feladat) a Kerület beruházásában és lebonyolításában valósul meg, azzal, hogy ahhoz a Főváros 750.000.000 Ft fejlesztési támogatást biztosít a Kerület részére. A Megállapodás 3.1. pontjában a Felek rögzítették a Feladat megvalósítása során a Kerület által érvényesítendő, a Főváros által támogatott műszaki követelményeket, emellett a Főváros térítésmentes felhasználási jogot biztosított a Kerület részére a BKK Zrt. által korábban beszerzett tervek tekintetében. Felek a Megállapodást egy alkalommal, 2021. október 21. napján módosították a műszaki tartalom pontosítása és az ütemezés tekintetében.

  - A Felek rögzítik, hogy a Széna tér kivitelezési munkái a Főváros által biztosított és a Kerületi igények alapján általa átdolgozott tervek alapján jelenleg folyamatban vannak. A kiviteli tervmódosítások eredményeképp létrejött műszaki tartalomváltozást, a végleges kiviteli terveket a Kerület a Főváros részére bemutatta. A Kerület tájékoztatta a Fővárost, hogy az átdolgozott tervek újabb módosítása vált szükségessé a Széna téren történő parkolási lehetőség biztosítása érdekében, a környező területről felmerülő lakossági és szolgáltatói igények miatt. Az így véglegesített tervek nem sértik a megállapodás 3.1 pontjában nevesített műszaki célokat, azokat a Főváros megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Figyelemmel arra, hogy a parkolóhelyek kialakítása részben a 13708 Hrsz alatti fővárosi tulajdonú területre esik 138 m2 területrésszel, a parkolóhelyek létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulását jelen megállapodás aláírásával, megadja.

  - A Kerület kijelenti, hogy a fenti műszaki tartalomváltozás összhangban van Megállapodás 3.1. pontjában rögzített, a Főváros által támogatott műszaki követelményekkel, azok maradéktalan teljesülését továbbra is vállalja biztosítani. A fentiek mellett a Kerület tájékoztatta a Fővárost, hogy a fentiekkel összefüggésben, továbbá a munkálatok elhúzódása végett a Megállapodásban foglalt tervezett befejezési és elszámolási időpont módosítására van szükség.

  - Felek rögzítik, hogy a Feladat megvalósításához a Főváros által biztosítani vállalt 750.000.000 Ft fejlesztési támogatás átutalása a Kerület részére megtörtént, Felek a Megállapodás 5.1. pontjában foglaltakat megerősítve rögzítik, hogy a Feladat összköltségének bármilyen mértékű növekedésével összefüggésben a további fedezet biztosítására továbbra is kizárólag a Kerület köteles, a Fővárosi Önkormányzat további forrás biztosítását nem vállalja.

Felek a jelen Megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

- A Megállapodás módosítása

2.1		Felek megállapodnak abban, hogy

a Megállapodás 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontjai:

A Feladat megvalósításának kezdési időpontja: 2020. szeptember 1.

A Feladat megvalósításának tervezett befejezési időpontja: 2022. szeptember 22., mely a kivitelezési munkák teljes körű elvégzésének véghatárideje és egyben az ’átadás-átvétel’ megkezdésének időpontja.  Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári nap áll rendelkezésre. Mindezek alapján a szerződés (Feladat) teljesítése lezárásának időpontja: 2022. október 22.

A Kerület a Feladat megvalósításának befejeztével, de legkésőbb 2022. december 15. napjáig elkészíti a Feladat pénzügyi és szakmai beszámolóját.”

2.2		 Felek Megállapodnak, hogy

a Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.	A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI

4.1.	Szükséges források

Felek rögzítik, hogy a Feladat tervezett összköltsége (a Kerület által megrendelt áttervezési költségekkel együtt): bruttó 1.339.000.049 Ft (korábbi megállapodás szerint: 959.987.780 Ft)

A Kerület kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. Kerület vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásának jogát harmadik félre nem ruházza át, a forrásokat közvetlenül a Kerület köteles a Feladatra fordítani.)”

A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodásmódosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Főváros és Kerület a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a Feleket 4-eredeti példány illet meg.

Budapest, 2022. ……………….. 				Budapest, 2022. ……………..

| ……………………………………………………… A főpolgármester hatáskörében eljárva: Tüttő Kata főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata | …………………………………… Őrsi Gergely Polgármester Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat |
| --- | --- |
| …………………………………………… Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: | Láttam: dr. Szalai Tibor jegyző …………………………………………… Dátum: …………………………………………… Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: Annus Béláné Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Gazdasági Igazgató Dátum: |