……………………. (sz.) napirend

Előterjesztve:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2010. január 21-ei rendes ülésére

Tárgy: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os részesedésével alapított II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rehabilitációs Szerződésének módosítása

Készítette: 	……………………………..

dr. Murai Renáta

jegyzői referens

Egyeztetve: 	…………………………..

Dankó Virág

Alpolgármester

Látta:		…………………………..

dr. Szalai Tibor

Jegyző

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2009. július 20. napján kötött és 2009. október 15. napján módosított Rehabilitációs Szerződés további módosításra szorul a következő indokoknál fogva.

A Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbővítő rehabilitációja (KMOP-5.2.2/B-2008-0011) elnevezésű pályázat keretében benyújtott költségvetésben szereplő jogcímek szerint megbontásra került a Városfejlesztő Zrt. megbízási díja annak érdekében, hogy a pályázati elszámolás feltételét a Zrt. megteremtse.

A szerződésből már korábban is kiderült, hogy a fenntartási időszakra vonatkozóan a Felek külön Fenntartási Szerződést fognak kötni, mely szerződés – a Rehabilitációs Szerződésben meghatározott díjazáson túlmenően – külön megbízási díjat fog tartalmazni a Fenntartási Szerződésben megfogalmazott feladatok ellátásáért. Jelen szerződésmódosítás egyértelművé teszi, hogy a Rehabilitációs Szerződésben foglalt megbízási díj mely feladatok teljesítése esetén jár Megbízottnak.

Mivel a Városfejlesztő Zrt-nek, mint a fent nevezett projekt keretében kötelezően létrehozandó projekttársaságnak 2009-2010. évben fő tevékenysége és egyben bevételi forrása a Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbővítő rehabilitációja során végzett feladataiért kapott megbízási díj, a Táraság likviditását, fizetőképességét alapjaiban meghatározza a Rehabilitációs Szerződésből származó bevétele. Jelen szerződésmódosításban meghatározott számlázási konstrukció a Felek számára egyértelművé teszi a teljesítmények elszámolását – ami általános forgalmi adó tekintetében alapvető követelmény –, illetve a kiállított számlák tekintetében fizetési határidőt határoz meg; tükrözi továbbá azt a projektszemléletet, hogy a Városfejlesztő Zrt. folyamatosan közreműködik a projekt megvalósítása során.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatos javaslatát az ülésen ismerteti.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2009. július 20. napján kötött és 2009. október 15. napján módosított Rehabilitációs Szerződés módosítását elfogadja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős:		Polgármester

Határidő:		azonnal

/A határozat elfogadásához minősített  többségű szavazati arány szükséges./

Budapest, 2010. január 20.

dr. Szalai Tibor

Jegyző

REHABILITÁCIÓS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.

KSH törzsszáma: 15502003-7511-321-01

Képviseli: Dr. Láng Zsolt polgármester)

mint Alapító, a továbbiakban: Megbízó,

másrészről a 	II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.

Cg. 01-10-046405

Képviseli: Dr. Tas Krisztián vezérigazgató)

mint Városfejlesztő Társaság, a továbbiakban: Megbízott,

együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A Felek között 2009. július 20. napján kötött és 2009. október 15. napján módosult

Rehabilitációs Szerződés Bel-Buda Városközpont Akcióterület városfejlesztési feladatainak lebonyolítására 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

- „Megbízottat az 5.1. és 5.2. pontokban foglalt feladatai ellátásáért 48 512 500 Ft + a mindenkori jogszabályoknak megfelelő Áfa (azaz negyvennyolcmillió-ötszáztizenkétezer-ötszáz forint + Áfa) megbízási díj, továbbá 1 250 000 Ft + a mindenkori jogszabályoknak megfelelő Áfa (azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint + Áfa) képzési díj illeti meg a 11. pontban meghatározottak szerinti ütemezésben és elszámolás szerint.

- Fenti Megbízási díj az akcióterületi rehabilitáció teljes költségvetésével arányos mértékben került megállapításra, ezért Felek fenntartják a lehetőségét annak, hogy az akcióterületi rehabilitáció költségvetésének, vagy Megbízott 5. pontban foglalt feladatainak módosítása esetén a megbízási díjat felülvizsgálják.”

- 2. Az 1. pontban hivatkozott Rehabilitációs Szerződés 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

- „Megbízott a 10. pontban meghatározott megbízási díjat a 4. pontban meghatározott – 2010. augusztus 31-ei – projektzárási határidőre, illetve a feladatok elvégzésének ütemtervére tekintettel az alábbiak szerint jogosult számlázni:

- 2009. november – december hónapokra vonatkozóan 1 250 000 Ft + a mindenkori jogszabályoknak megfelelő Áfa (azaz egymillió-kétszázötvenezer forint + Áfa) havi megbízási átalánydíjat, 2010. január – augusztus hónapokra vonatkozóan 4 500 000 Ft + a mindenkori jogszabályoknak megfelelő Áfa (azaz négymillió-ötszázezer forint + Áfa) havi megbízási átalánydíjat. A havi átalánydíjról Megbízott a hónap utolsó napjával állít ki számlát, melyet Megbízó a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül egyenlít ki a Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett 12010271-01175298-00100006 számú bankszámlájára. Megbízott a 2009. november – 2010. január havi díjat egy összegben jogosult leszámlázni január utolsó napjával.

- A megbízás teljes díja, illetve a fentiek szerint kiszámlázott átalánydíjak közötti különbözetet Megbízott a Megbízó Támogatási Szerződésében foglaltak maradéktalan megvalósulását, valamint Megbízónak az Irányító Hatósággal történt elszámolását követően jogosult kiszámlázni, mely számlát Megbízó a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül egyenlít ki a Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett 12010271-01175298-00100006 számú bankszámlájára.

- A megbízási díjról kiállított számla teljesítési időpontja – a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 58. § (1) bekezdése értelmében – az ellenérték megtérítésének esedékessége.

- Megbízott előlegszámlázásra jogosult.

- Megbízott a 10. pontban meghatározott képzési díjat a ténylegesen felmerült képzési díj továbbszámlázásával jogosult érvényesíteni, mely képzési díjak összértéke nem haladhatja meg a 10. pontban meghatározott összeget. Megbízott által kiállított számlát Megbízó a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül egyenlíti ki a Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett 12010271-01175298-00100006 számú bankszámlájára.”

- 3. Jelen módosítás a Rehabilitációs Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

- Budapest, 2010. január 19.

- ………………………………			…………………………………

- Dr. Láng Zsolt polgármester			Dr. Tas Krisztián vezérigazgató

- Megbízó						     Megbízott