………… sz. napirend

Előterjesztve: Költségvetési Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

## Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

2010 május 27-i ülésére

Tárgy: A Budapest II. ker. Fillér u. 70-76. szám (hrsz:12192/2) alatt meglévő Általános Iskola bővítésének, felújításának, átalakításának II. ütemére vonatkozó beruházási célokmány

Készítette:

………………………………......

Keszei Zsolt    irodavezető

Egyeztetve:

………………………………..............

Szigetiné Bangó Ildikó irodavezetővel

………………………………

Dankó Virág alpolgármesterrel

Látta:		 ………………………………

dr. Szalai Tibor   jegyző

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

A II. kerület Fillér u. 70-76. szám alatti Általános Iskola eredetileg 12 tantermes, „Fillod” típusú könnyűszerkezetes iskolaépület, amely 1985-ben épült.

Az 1980-as években épült könnyűszerkezetes építési rendszerek közös jellemzője, hogy az acél pillérvázat acél gerendák kapcsolják össze. A gerendákra előregyártott vasbeton panelek támaszkodnak. A szerkezetek térbeli merevítését is acél rudak biztosítják, melyek a falsíkokban kerültek beépítésre. Az épület homlokzatait az acélvázra, előregyártott tömör vasbeton elemek, valamint műanyag borítású fából készített, keretes panelek alkotják, amelyeken a funkciótól függően lett kialakítva a parapetsáv és a felette lévő ablaksáv. Az épület a hegy felé eltolt, háromszintes, teraszos kialakítású. A hegy és a völgy felőli szintugrást úgy alakították ki, hogy a

középső traktusban úgynevezett „orosz pincét” készítettek, ahol rézsűs felszínű a pincefal.

A meglévő iskolaépület 24 tantermes, 21 db osztályteremmel és 3 db szaktanteremmel rendelkezett, mely a megnövekedett gyermeklétszám miatt az iskola elérte a maximális kihasználtságot, ezért az épület 2 tanteremmel történő bővítése és egy kisebb, az alsó tagozatos tanulók részére kialakított tornaszoba létesítése volt a legsürgősebb feladat. Ezen munkákhoz kapcsolódott még az épület akadálymentes megközelítését biztosító bejárat létesítése, akadálymentes parkolóhely kialakítása, valamint a földszinten egy, a mozgássérültek részére kialakított WC elhelyezése.

Fenti munkákra vonatkozóan, az I. ütem módosított beruházási célokmányát  az 593/2009. (XII.17.) képviselő-testületi határozat alapján bruttó 307 523 e Ft összeggel fogadta el a Képviselő-testület. Ez a célokmány tartalmazta  az I. ütem  építési munkáit,  a meglévő épület 2 tanteremmel és egy tornaszobával történő bővítését, valamint részleges akadálymentesítését, továbbá a megnövekedett ÁFÁ-t és a felmerült kiegészítő munkák költségeit. Az I. ütem munkái elkészültek, azok kivitelezése 2010. január 15-én lezárult.

Az iskola meglévő szerkezeti rendszere és az energetikai jellemzői a gondos működtetés ellenére és az épület maximális kihasználása mellett sem felelnek meg a mai kor igényeinek. A jelenlegi nyílászáró elemek műanyag bevonatú ablakainak fa váza elkorhadt, az illesztések felújítandók. Az épület jelenlegi állapota alapján átépítésre, korszerűsítésre, valamint belső felújításra szorul.

Ezért az Önkormányzat a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be,  az „Energetikai hatékonyság fokozása címmel, ahol a  KEOP-5.1.0-2009-0013 azonosító számú pályázaton  108 millió forint támogatást nyert el. A támogatási szerződés és a beruházás fedezetéhez a Képviselő – testület a 7/2009. (I.22.) határozatában foglaltak szerint vállalt kötelezettséget.

Fentiek alapján a meglévő épület átalakítása és a pályázatban foglalt energetikai követelmények szerinti kialakítása a tervek szerint 2010. és 2011. nyarán  valósulnak meg.

A II. ütem munkái  kivitelezési munkái főleg 2010. és 2011. nyarán készülnek, mert ekkor adható teljes munkaterület a kivitelező részére. Köztes időben csak részleges munkaterület biztosítható. 2010-ben a külső nyílászárók, részben a külső hőszigetelés, a tetőfelújítás és a II. emelet átalakítása készül, 2011-ben a fűtési rendszer, kazánház és kémények cseréje valósul meg a kapcsolódó részleges belső átalakítási munkákkal.

Jelen előterjesztés a nyertes pályázatban foglalt és a felújítás egyéb járulékos munkáit tartalmazó, a kivitelezői költségvetésen alapuló adatok alapján készített Beruházási célokmányt tartalmazza.

A II. ütem szerinti kivitelezési munkák becsült költsége meghaladja a nettó 90 000 eFt összeget, ezért a Kormány 191/2009.(IX.15.) számú, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló rendelete 17.§ (2) bekezdése a) pontja alapján fedezetkezelő közreműködésére van szükség. Tekintettel arra, hogy ennek a tevékenységnek is van költségvonzata, így a beruházási célokmányban a tervezési, műszaki ellenőrzési közbeszerzési költségeken felül ennek díja is feltüntetésre kerül. A II. ütemben a tantermek száma nem változik, így első beszerzésre vonatkozóan költségkalkulációt a célokmány  nem tartalmaz.

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának szabályairól  szóló 8/1998. (II.26.) rendelete (továbbiakban: beruházási rendelet) alapján a beruházási célokmány jóváhagyására  a 12.§ (1) pontja alapján a Képviselő-testület jogosult.

A Költségvetési Bizottság az előterjesztést a 2010. május 26-i ülésén tárgyalja és a Képviselő-testületi ülésen ismerteti az üggyel kapcsolatos álláspontját és döntését.

#### HATÁROZATI  JAVASLATOK

1.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a Budapest, II. ker. Fillér u. 70-76. szám alatti (Hrsz: 12192/2) Általános Iskola átalakítása, korszerűsítése, energiahatékonyságának fokozása II. üteme  beruházáshoz a 2011. évi költségvetésben 183 000 eFt összeget biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2011.évi költségvetés elfogadása.

(A döntés meghozatala minősített  többségi szavazást igényel)

2.

A Képviselő-testület elfogadja a Budapest, II. ker. Fillér u. 70-76. szám (hrsz:121912/2) alatt  meglévő Általános Iskola átalakítása, bővítése, nyílászárók cseréje, hőszigetelés felújítása, fűtés korszerűsítése II. ütemére vonatkozó, a  határozat melléklete szerinti  beruházási célokmányt, bruttó

596 221  eFt összeggel.

Felelős: polgármester

Határidő: 	Célokmány elfogadására: azonnal

Végrehajtásra: 2011. szeptember 30.

(A döntés meghozatala egyszerű többségi szavazást igényel)

Budapest, 2010. május 20.

Dr. Láng Zsolt

polgármester

# 2. Határozat melléklete

# BERUHÁZÁSI CÉLOKMÁNY

## a II. kerületi Önkormányzati beruházásokra

1) Beruházás megnevezése:		Bp. II. ker. Fillér u. 70-76.sz. (hrsz:12192/2) alatti meglévő 	épület bővítése átalakítása, korszerűsítése nyílászáró cserével, homlokzati hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel II. ütem

2) A beruházás telepítési helye:			Bp., II. ker. Fillér u. 70-76. Hrsz: 12192/2

3)	Beruházó megnevezése és címe:		Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat

(1024 Mechwart  liget 1.)

4)	A beruházás jóváhagyott mutatói:

a) A beruházás jellemző kapacitás adatai:

- A  II. emeleten a két lépcsőház közötti szakaszon beépítése, átalakítás, hőszig. és vízszigetelés felújítása, korszerűsítése (2. em.össz. 668 m2)

- A meglévő épületrész alagsorának, földszintjének és I. emeletének szükséges belső felújítása hidegpadló, falburkolatok, belső nyílászárók, álmennyezetek, lépcsők. Hasznos alapterület 2997 m2.

- A meglévő épületrész alagsorának, földszintjének, és I. emeletének szükséges belső épületgépészeti korszerűsítése, a fűtési, rendszer, ill. a kazánház és hőközpont korszerűsítése. Hasznos alapterület 2997 m2.

- A meglévő lapostetők, tetőteraszok korszerűsítése, felújítása, új tető víz- és hőszigetelések készítése, a meglévő felülvilágítók cseréje, tetőkorlátok felújítása.

- A meglévő homlokzat teljes felújítása. A tömör vb panelek utólagos hőszigetelése, továbbá a meglévő homlokzati ablakos panelek cseréje, a kerti vészkijáratok előtetőinek cseréje.

- A meglévő oroszpince vízszintes részének burkolása.

- A Fillér utca felöli előkerti tereplépcső felújítása, új hulladéktároló ép.

b)  Teljes (II.Ütem) költség előirányzata:

(tartalékkal és ÁFA-val)  Ft	        596 221 ezer Ft , melyből a saját forrás

487 608 ezer Ft és a támogatás összege 108 613 ezer Ft

c)  Megvalósítás időtartama:

kezdés éve:						2009.

befejezés éve:						2011.

5)	A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros II. Kerületi  Önkormányzata

6)	Megvalósult beruházás üzemeltetője:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

7)	A beruházás módja (új építés, bővítés,

átalakítás, rekonstrukció, egyéb)		bővítés-átalakítás, korszerűsítés  II. ütem

8)	A kivitelező kiválasztásának módja a

Közbeszerzési törvény figyelembevételével: tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 125. § (3.) bek. b) pontja szerinti  közbeszerzési eljárással

9) 	A beruházást jóváhagyó testület:		  az Önkormányzat Képviselő-testülete

10)	A beruházás jóváhagyásának kelte, száma:	a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.22.) önk. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A beruházási célokmány a szöveges ismertetővel együtt érvényes.

Budapest, 2010. május 27.

.………………………………….

polgármester

II. ker. Fillér u. 70-76. sz. ( hrsz: 12 192/2) Általános Iskola bővítése, korszerűsítése átalakítása

(II. ütem)

eFt

| # Sor sz. | Megnevezés | 2009. tényszám | 2010. év | 2011.év | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tervezés, műszaki előkészítés, feltárási munkák tény | 16 665 | 0 | 0 | 16 665 |
| 2.1 | Tervellenőrzés, közbeszerzési eljárás, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés | 3 600 | 5 950 | 4 136 | 13 686 |
| 2.2. | Fedezetkezelés | 0 | 700 | 900 | 1 600 |
| 3.1 | Építés: Meglévő iskola épület bővítése, átalakítása, nyílászáró, hőszigetelési és vízszigetelési, valamint fűtéskorszerűsítése és organizáció | 0 | 266 136 | 141 364 | 407 500 |
| 4. | Nettó beruházás összesen: | 20 265 | 272 786 | 146 400 | 439 451 |
| 5.1 | 20 % ÁFA | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 5.2 | 25 % ÁFA | 1 316 | 68 197 | 36 600 | 106 113 |
| 6. | Bruttó beruházás összesen: | 24 581 | 340 983 | 183 000 | 548 564 |
| 7. | Tartalék | 0 | 47 657 | 0 | 47 657 |
| 8. | Beruházás mindösszesen: | 24 581 | 388 640 | 183 000 | 596 221 |