. sz. napirend

előterjesztés

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság részére

2023. június 26-i ülés

Tárgy: 	1021 Budapest, Kuruclesi út 12/A. (hrsz.: 10974/1) szám alatti társasház 2021. évi Általános társasházi pályázatával kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása.

Előterjesztő:

…………………………..

Trummer Tamás

Főépítész, igazgató

Készítette:

……………………………

László Erzsébet

pályázati referens

„A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.”

Tisztelt Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság!

Szócska Györgyi a 1021 Budapest, Kuruclesi út 12/A. (hrsz.: 10974/1) szám alatti társasház képviseletében 2023. május 4-én kelt, a Településképi Bejelentési Osztályhoz 2023. május 5-én beérkezett XXXVI/297-2/2023 ügyiratszámú levelében méltányossági kérelmet nyújtott be, a kivitelezésre rendelkezésre álló határidő három hónappal való meghosszabbítására vonatkozóan.

A társasház a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 251/2021. (X.14.) számú határozata alapján 4 092 400 Ft támogatás nyert a helyi védett kétszintes lakóépület földszint 6. számú lakásához tartozó faszerkezetű verandarész felújítására a 2021. évi Általános társasházi pályázaton.

2021. május 9-én a társasház közös képviselője Szócska Györgyi és az Önkormányzat képviseletében Trummer Tamás főépítész, igazgató aláírta a Támogatási megállapodást. A megállapodás alapján a kivitelezés teljesítési határideje 2023. május 9.

A közös képviselő által benyújtott kérelem indoklása szerint a társasház által megbízni kívánt vállalkozó a pályázat elnyerését követően visszalépett a szerződés megkötésétől. Ezt követően bízták meg 2022. május 27. napján az új vállalkozót, a Mestergerenda Faépítészeti Kft-t a munkálatok elvégzésével. Megnevezett Kft. több alkalommal is kicsúszott a társasházzal megállapodott határidőből. A társasház által megbízott műszaki ellenőr jelzései alapján a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy igazságügyi szakértőket bíznak meg az elvégzett munkák minőségének és szakszerűségének felülvizsgálatára. A kérelemhez csatolt szakértői vélemények megállapításai szerint a Mestergerenda Faépítészeti Kft. által elkészült munkák nem felelnek meg az Önkormányzattal kötött Támogatási megállapodás által is elvárt I. osztályú munkavégzés kívánalmainak, illetve mind statikai, mind faanyagvédelmi hiányosságokat is feltárnak, ami kétségessé teszi, hogy a megnevezett Kft. képes-e az általa elvállalt munkálatok megfelelő műszaki tartalommal történő szakszerű befejezésére.

A szakvéleményekre tekintettel a társasház felmondta a Mestergerenda Faépítészeti Kft-vel kötött szerződést és úgy döntött, hogy másik vállalkozót bíz meg a hibák kijavításával, valamint a munkálatok a Támogatási megállapodásban is rögzített I. osztályú minőségben történő elvégzésével.

Az új kivitelező kiválasztása folyamatban van, és ezt követően kerül sor a felújítás végleges befejezésére.

A 18/2019. (V.31.) számú, a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Pályázati felhívásának 3. számú melléklet, azaz a Támogatási megállapodás 10. pontja meghatározza:

10) „A vissza nem térítendő támogatás a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntésében foglaltak szerint vehető igénybe. A Megállapodás 3. pontjában a közös képviselő által vállalt befejezési határidő a megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. E határidőn túl támogatás nem folyósítható.”

A 18/2019. (V.31.) számú, a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése alapján a Bizottság méltányosságot gyakorolhat, amennyiben:

„a) többi pályázót a méltányosságból adódó döntés nem érinti hátrányosan, és

b) a felújításnál előre nem látható, nem a pályázó mulasztásából adódott probléma megoldása miatt szükséges.”

A kérelemben leírtak és a csatolt szakvélemények alapján megállapítható, hogy a támogatással érintett építési tevékenységek nem változnak, azok továbbra is megegyeznek a pályázathoz csatolt településképi bejelentési dokumentációban bemutatott, a helyi védett kétszintes lakóépület földszint 6. számú lakásához tartozó faszerkezetű verandarész rekonstrukciójával. Továbbá a kivitelezés elvégzésére előírt 18 hónap túllépése nem a pályázó mulasztásából következett be.

Fentiek alapján a szakszerűtlenül elvégzett kivitelezési munkák hibáinak kijavítására, a felújítás befejezésére kivitelezési határidő meghosszabbítása nem érinti hátrányosan a többi pályázót, így a 18/2019. (V.31.) számú, a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdésében előírtak teljesülnek.

Kérem a T. Bizottságot, hogy átruházott hatáskörben eljárva a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hozza meg határozatát.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése és a 13/1992. (VII.01.) Budapest Főváros Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 11. számú melléklet 5.1.12. pontja alapján a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt a társasházak által elnyert támogatásokkal kapcsolatosan benyújtott méltányossági kérelmekről.

A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő méltányossági kérelem és szakvélemények alapján hozzájárul ahhoz, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a Budapest II. kerület Kuruclesi út 12/A. szám (hrsz.:10974/1) alatti társasházzal, a helyi védett kétszintes lakóépület földszint 6. számú lakásához tartozó faszerkezetű verandarész felújítására vonatkozóan  új Támogatási megállapodást kössön, melyben a kivitelezési tevékenységre rendelkezésre álló időt az aláírástól számított 18 hónapban határozza meg.

Felelős:	Polgármester

Határidő:	2023. július 26.

Budapest,

Melléklet: 	1 db méltányossági kérelem

2 db igazságügyi magánszakértői vélemény

Trummer Tamás

Főépítész, igazgató